**2.1. IZVRŠENJE PROGRAMA I PLANOVA U GRADSKOJ ČETVRTI DONJI GRAD**

**2.1.1. Planirana sredstva i njihovo korištenje**

U sljedećoj tablici prikazano je kako su proračunska sredstva bila raspoređena u Programu održavanja komunalne infrastrukture u Gradskoj četvrti Donji grad u 2021. i u planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području Gradske četvrti za 2021. te koliko je sredstava u prošloj godini potrošeno za izvršenje pojedinih vrsta poslova na području Gradske četvrti.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vrsta komunalne djelatnosti** | **Sredstva u Programu GČ ( u kunama)** | **Sredstva u planovima MKA MO****( u kunama)** | **Ukupna planirana sredstva ( u kunama)** | **Ukupno izvršeno ( u kunama)** | **Postotak izvršenja** |
|
| održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 903.000,00 | 0,00 | 903.000,00 | 626.892,10 | 69,42% |
|
|
| održavanje čistoće javnih površina | 8.856.000,00 | 0,00 | 8.856.000,00 | 15.160.155,65 | 171,18 % |
|
|
| održavanje javnih zelenih površina | 5.943.700,00 | 3.845.520,00 | 9.789.220,00 | 9.789.220,00 | 100 % |
|
|
| redovito održavanje nerazvrstanih cesta | 2.973.000,00 | 3.021.480,00 | 5.994.480,00 | 6.218.662,41 | 102,70 % |
|
| UKUPNO | 18.675.700,00 | 6.867.000,00 | 25.542.700,00 | 31.794.930,16 | 124,47 % |

**2.1.2. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda**

Na području Gradske četvrti u 2021. godini Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. očistila je 2468 slivnika, 2 komada taložnika žabljih usta, izvanredno očistila 210 metara pripadajuće mreže. Za navedene radove utrošeno je 626.892,10 kuna, odnosno 79,09% od planiranih sredstva.

**2.1.3. Održavanje čistoće javnih površina**

Operativnim planom redovitog čišćenja i pranja javnih površina na području Gradske četvrti u 2021. godini bilo je obuhvaćeno: ručno čišćenje 774384 m², strojno čišćenje 237054 m² i 292197 m² malom čistilicom te pranje autocisternom 730398 m² javnih površina.

Vrijednost radova izvršenih u izvještajnom razdoblju iznosi:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vrsta radova** | **Vrijednost radova (s PDV-om) u kunama** |
| Ručno čišćenje | 8.141.753,70 |
| Strojno čišćenje-velika i mala čistilica | 1.820.991,83 |
| Strojno pranje - cisterna | 3.188.113,36 |
| Deponiranje otpada | 450.000,18 |
| Pražnjenje i zamjena košarica za pseće fekalije | 69.759,32 |
| Pražnjenje i zamjena košarica za sitni otpad | 972.684,64 |
| Održavanje urbane opreme u pješačkoj zoni | 355.489,94 |
| Zbrinjavanje otpada s prigodnih sajmova i romskih naselja | - |
| Intervencije u prostoru i čišćenje plakata | 82.667,20 |
| Zbrinjavanje opasnog otpada | 14.516,68 |
| Čišćenje i odvoz snijega | 64.178,80 |
| UKUPNO | 15.160.155,65 |

**2.1.4. Održavanje javnih zelenih površina**

Na području gradske četvrti Donji grad evidentirano je 276721 m² ukupnih parkovnih površina, od kojih su travnate površine 173622 m² sa 29701 komada raznog grmlja, 8635 metara živica, 3081 komad drvorednih stabala u 22711 metara drvoreda, 2114 komada parkovnih stabala, 7591 m² cvjetnjaka sezonskih i trajnih, 268 ukrasnih posuda, 46460 m² raznih staza, antitraumatskih podloga 3827 m², 153 sprava na dječjim igralištima, 982 klupe, 22 stola, 8372 metra zaštitnih ograda, 2355 komada klamerica i stupića, 312 m² pješčanika, 16194 m² uređenih površina u kazetama.

Tijekom 2021. podružnica Zrinjevac, u okviru realizacije svoga godišnjeg operativnog plana redovitog održavanja, izvršila je sljedeće poslove na području Gradske četvrti:

|  |  |
| --- | --- |
| Opis radova | Vrijednost radova (s PDV-om) u kunama |
| Čišćenje javnih zelenih površina. | 830.455,00 |
| Održavanje i njega travnjaka - izubljavanje, košnja i sanacija. Košnja korovišnih površina. Grabljanje lišća. | 1.743.716,39 |
| Održavanje i njega drveća u parkovima i drvoredima, sadnja drveća, vađenje panjeva, rasadnička proizvodnja za potrebe održavanja. Hitne intervencije na stablima uzrokovane vremenskim nepogodama. Fizička zaštita drvoreda i zelenih površina. | 1.294.778,60 |
| Održavanje ukrasnog grmlja i živice, popuna mladim sadnicama. | 1.784.750,48 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka, održavanje i njega istih. Održavanje i njega bilja u ukrasnim posudama. | 1.682.363,23 |
| Popravak ili zamjena dotrajale i uništene opreme u parkovima i dječjim igralištima. Održavanje dječjih igrališta. | 991.207.61 |
| Fitosanitetska zaštita. | 137.280,60 |
| Čišćenje snijega. | 119.466,60 |
| Sakupljanje i utovar biorazgradivog i ostalog otpada, proizvodnja komposta, strojno planiranje i uređivanje neuređenih površina. | 1.205.201,50 |
| UKUPNO | 9.789.220,00 |

**2.1.5. Redovito održavanje nerazvrstanih cesta**

Na području Gradske četvrti Donji grad evidentirana su 84393 metra prometnica ukupne površine 517572 m². Udio nerazvrstanih cesta na području Gradske četvrti u ukupnoj mreži gradskih prometnica iznosi 3,80 %.

Za poslove redovitog održavanja cesta u Gradskoj četvrti u izvještajnom je razdoblju utrošeno ukupno 5.637.168,86 kuna i to za sljedeće osnovne namjene:

|  |  |
| --- | --- |
| Vrsta radova | Vrijednost (s PDV-om) u kunama |
| Ljetno i zimsko održavanje | 5.637.168,86 |
| Asfalterski program iz planova MKA mjesnih odbora | 581.493,55 |
| UKUPNO | 6.218.662,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Popis izvršenih količina pojedinih stavki ljetnog i zimskog redovitog održavanja: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Opis | Količina |
| Uklanjanje posljedica izvanrednog događaja | 944 sata |
| Sanacija asfaltnih površina - ručno | 349 tona |
| Sanacija hladnim asfaltom | 1000 kilograma |
| Rušenje i ugradnja novih rubnjaka, kanalica | 28 metara |
| Sanacija poklopaca komunalnih instalacija, škrinjica | 75 komada  |
| Sanacija propada | 486 m² |
| Uzdignuta ploha Banjavčićeva, Ljudevita Posavskog | 33,8 metara |

|  |  |
| --- | --- |
| Kroz plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora realizirane su slijedeće prometnice: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| RBR. | MJESNI ODBOR | NAZIV ULICE | VRIJEDNOST RADOVA ( u kunama) |
| 1. | Kralj Zvonimir | Lj. Posavskog ispred SUVAG-A | 66.954,35 |
| 2. | Cvjetni trg | Obrtnički prolaz | 38.462,55 |
| 3. | Knez Mislav | Domagojeva ulica 15-21A | 160.210,68 |
| 4. |  Petar Zrinski | Jagićeva – Jukićeva- Adžijina | 130.954,60 |
| 5. | Mimara | I. Kršnjavog od Kačićeve do Jagićeve | 61.854,94 |
| 6. | P. Krešimir IV | Branimirova ul. | 123.055,89 |
| UKUPNO: | 581.493,55  |