**2.11. IZVRŠENJE PROGRAMA I PLANOVA U GRADSKOJ ČETVRTI GORNJA DUBRAVA**

**2.11.1. Planirana sredstva i njihovo korištenje**

U sljedećoj tablici prikazano je kako su proračunska sredstva bila raspoređena u Programu održavanja komunalne infrastrukture u Gradskoj četvrti Gornja Dubrava u 2021. i u planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području Gradske četvrti za 2021. te koliko je sredstava u prošloj godini potrošeno za izvršenje pojedinih vrsta poslova na području Gradske četvrti.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vrsta komunalne djelatnosti** | **Sredstva u Programu GČ ( u kunama)** | **Sredstva u planovima MKA MO ( u kunama)** | **Ukupna planirana sredstva ( u kunama)** | **Ukupno izvršeno (u kunama)** | **Postotak izvršenja** |
|
| održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 1.299.000,00 | 0,00 | 1.299.000,00 | 191.336,25 | 14,73 |
|
|
| održavanje čistoće javnih površina | 6.129.000,00 | 0,00 | 6.129.000,00 | 3.926.278,08 | 64,06 % |
|
|
| održavanje javnih zelenih površina | 6.033.000,00 | 4.863.705,00 | 10.896.705,00 | 10.896.705,00 | 100 % |
|
|
| redovito održavanje nerazvrstanih cesta | 7.225.000,00 | 9.874.795,00 | 17.099.795,00 | 15.041.492,55 | 87,96 % |
|
|
| UKUPNO | 20.686.000,00 | 14.738.500,00 | 35.424.500,00 | 30.055.811,88 | 84,84 % |

**2.11.2. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda**

Na području Gradske četvrti u tijeku 2021. godine Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. očistila je 610 slivnika, utrošila je 3 radna sata na čišćenju linijskih rešetki, te 3 kontrole linijskih rešetki kao i 300 metara izvanrednog čišćenja pripadajuće mreže. Za navedene radove utrošena su sredstva u iznosu od 191.336,254 kn odnosno 14,73 % od planiranih.

**2.11.3. Održavanje čistoće javnih površina**

Operativnim planom redovitog čišćenja i pranja javnih površina na području Gradske četvrti u 2021. godini bilo je obuhvaćeno: ručno čišćenje 473965 m², strojno čišćenje 569276 m² i 122038 m² malom čistilicom te pranje autocisternom 520904 m² javnih površina.

Vrijednost radova izvršenih u izvještajnom razdoblju iznosi:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vrsta radova** | **Vrijednost radova (s PDV-om) u kunama** |
| Ručno čišćenje | 1.983.202,19 |
| Strojno čišćenje-velika i mala čistilica | 679.799,52 |
| Strojno pranje - cisterna | 1.061.470,80 |
| Deponiranje otpada | 104.243,28 |
| Pražnjenje i zamjena košarica za pseće fekalije | 47.256,33 |
| Pražnjenje i zamjena košarica za sitni otpad | - |
| Održavanje urbane opreme u pješačkoj zoni | - |
| Zbrinjavanje otpada s prigodnih sajmova i romskih naselja | - |
| Intervencije u prostoru i čišćenje plakata | 33.771,36 |
| Zbrinjavanje opasnog otpada | 3.067,05 |
| Čišćenje i odvoz snijega | 13.467,55 |
| UKUPNO | 3.926.278,08 |

**2.11.4. Održavanje javnih zelenih površina**

Na području gradske četvrti Gornja Dubrava evidentirano je 875100 m² ukupnih parkovnih površina, od kojih su travnate površine 805861 m² sa 24684 komada raznog grmlja, 5017 metara živica, 1565 komada drvorednih stabala u 10692 metra drvoreda, 9153 komada parkovnih stabala, 3879 m² cvjetnjaka sezonskih i trajnih, 22 ukrasnih posude, 37756 m² raznih staza, antitraumatskih podloga 6462 m², 314 sprava na dječjim igralištima,780 klupa, 58 stola, 2092 metra zaštitnih ograda, 324 komada klamerica i stupića, 93 m² pješčanika, te 437558 m² neizgrađenoga građevinskog zemljišta koje je u korovištu.

Tijekom 2021. podružnica Zrinjevac, u okviru realizacije svoga godišnjeg operativnog plana redovitog održavanja, izvršila je sljedeće poslove na području Gradske četvrti:

|  |  |
| --- | --- |
| Opis radova | Vrijednost radova (s PDV-om) u kunama |
| Čišćenje javnih zelenih površina. | 599.244,18 |
| Održavanje i njega travnjaka - izubljavanje, košnja i sanacija. Košnja korovišnih površina. Grabljanje lišća. | 4.540.097,10 |
| Održavanje i njega drveća u parkovima i drvoredima, sadnja drveća, vađenje panjeva, rasadnička proizvodnja za potrebe održavanja. Hitne intervencije na stablima uzrokovane vremenskim nepogodama. Fizička zaštita drvoreda i zelenih površina. | 2.266.795,41 |
| Održavanje ukrasnog grmlja i živice, popuna mladim sadnicama. | 419.582,10 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka, održavanje i njega istih. Održavanje i njega bilja u ukrasnim posudama. | 363.747,05 |
| Popravak ili zamjena dotrajale i uništene opreme u parkovima i dječjim igralištima. Održavanje dječjih igrališta. | 1.030.246,00 |
| Fitosanitetska zaštita. | 20.721,60 |
| Čišćenje snijega. | 112.116,04 |
| Sakupljanje i utovar biorazgradivog i ostalog otpada, proizvodnja komposta, strojno planiranje i uređivanje neuređenih površina, održavanje mehanizacije koja se koristi pri realizaciji programa. | 1.544.155,53 |
| UKUPNO | 10.896.705,00 |

**2.11.5. Redovito održavanje nerazvrstanih cesta**

Na području Gradske četvrti Gornja Dubrava evidentirano je 213341,5 metara prometnica ukupne površine 1060286,65 m². Udio nerazvrstanih cesta na području Gradske četvrti u ukupnoj mreži gradskih prometnica iznosi 7,70 %.

Za poslove redovitog održavanja cesta u Gradskoj četvrti u izvještajnom je razdoblju utrošeno ukupno 15.041.492,55 kuna i to za sljedeće osnovne namjene:

|  |  |
| --- | --- |
| Vrsta radova | Vrijednost (s PDV-om) u kunama |
| Ljetno i zimsko održavanje | 11.988.815,30 |
| Asfalterski program iz planova MKA mjesnih odbora | 3.052.677,25 |
| UKUPNO | 15.041.492,55 |

Popis izvršenih količina pojedinih stavki ljetnog i zimskog redovitog održavanja:

|  |  |
| --- | --- |
| Opis | Količina |
| Otklanjanje posljedica izvanrednog događaja | 339 sata |
| Sanacija asfaltnih površina | 1511 tona |
| Popravak površina do 500m² glodanjem | 759,65 m² |
| Popravak površina preko 500m² glodanjem | 2857,88 m² |
| Sanacija hladnim asfaltom | 33.100 kilograma |
| Rušenje i ugradnja novih rubnjaka | 965 m1 |
| Sanacija poklopaca komunalnih instalacija | 96 komada |
| Strojno profiliranje kolnika | 111.222,40 |
| Košnja trave | 1363100,00 m² |
| Orezivanje grmlja i drveća | 400 m² |
| Sanacija propada | 406,62 m² |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kroz plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora realizirani su slijedeće prometnice: | | | | | | | | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |
| RBR. | MJESNI ODBOR | | NAZIV ULICE | | | VRIJEDNOST RADOVA  (S PDV-om) u kunama | | | | |
| 1. | Branovec-Jalševec | | Furdini | | | 237.554,29 | | | | |
| 2. | Čučerje | | Ulica Marija Sniježne | | | 413.573,43 | | | | |
| 3. | Sloge | | | 251.935,45 | | | | |
| 4. | Dankovec | | Jalševečka cesta | | | 486.258,40 | | | | |
| 5. | Granešinski Novaki | | Ključarići | | | 324.121,19 | | | | |
| 6. | Klaka | | Beljačka ulica | | | 27.483,34 | | | | |
| 7. | Lelijska ulica | | | 100.574,45 | | | | |
| 8. | Miroševec | | Vrbanići I i II odvojak | | | 306.766,43 | | | | |
| 9. | Novoselec | | Novoselečki odvojak | | | 150.681,40 | | | | |
| 10. | Oporovec | | Loborinci | | | 135.206,88 | | | | |
| 11. | Oporovečki omajek | | | 242.754,60 | | | | |
| 12. | Poljanice | | VII. Novoselečki odvojak | | | 165.341,79 | | | | |
| 13. | Studentski grad | | Međašna ulica, parkiralište | | | 210.425,63 | | | | |
| UKUPNO | | | | | | 3.052.677,25 | | | | |