**2.12. IZVRŠENJE PROGRAMA I PLANOVA U GRADSKOJ ČETVRTI DONJA DUBRAVA**

**2.12.1. Planirana sredstva i njihovo korištenje**

U sljedećoj tablici prikazano je kako su proračunska sredstva bila raspoređena u Programu održavanja komunalne infrastrukture u Gradskoj četvrti Donja Dubrava u 2021. i u planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području Gradske četvrti za 2021. te koliko je sredstava u prošloj godini potrošeno za izvršenje pojedinih vrsta poslova na području Gradske četvrti.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vrsta komunalne djelatnosti** | **Sredstva u Programu GČ ( u kunama)** | **Sredstva u planovima MKA MO****( u kunama)** | **Ukupna planirana sredstva ( u kunama)** | **Ukupno izvršeno (u kunama)** | **Postotak izvršenja** |
|
| održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 1.018.000,00 | 0,00 | 1.018.000,00 | 377.547,40 | 37,09% |
|
|
| održavanje čistoće javnih površina | 2.754.000,00 | 0,00 | 2.754.000,00 | 1.490.942,14 | 54,13 % |
|
|
| održavanje javnih zelenih površina | 2.097.450,00 | 2.019.195,00 | 4.116.645,00 | 4.116.645,00 | 100 % |
|
|
| redovito održavanje nerazvrstanih cesta | 3.099.000,00 | 5.459.305,00 | 8.558.305,00 | 7.938.324,82 | 92,75 % |
|
|
| UKUPNO | 8.968.450,00 | 7.478.500,00 | 16.446.950,00 | 13.923.459,36 | 84,65 % |

**2.12.2. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda**

Na području Gradske četvrti u tijeku 2021. godine Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. očistila je 1139 slivnika, 50 metara sabirnih kanala, te su 2 slivnika rekonstruirana uključujući i sanaciju asfalta. Utrošena su 4 radna sata na čišćenje linijskih rešetki. Prekontrolirano je 50 metara horizontalnih sabirnih kanala i taložnika, te 4 komada linijskih rešetki. Utrošeno je 107 radnih sati na redovito održavanje uređaja za odvodnju pothodnika i 113 sati za održavanje uređaja za odvodnju podvožnjaka. Za navedene radove utrošena su sredstva u iznosu od 377.547,40 kuna odnosno 37,09 % od planiranih.

**2.12.3. Održavanje čistoće javnih površina**

Operativnim planom redovitog čišćenja i pranja javnih površina na području Gradske četvrti u 2021. godini bilo je obuhvaćeno: ručno čišćenje 264947 m², strojno čišćenje 137491 m² te pranje autocisternom 154402 m² javnih površina.

Vrijednost radova izvršenih u izvještajnom razdoblju iznosi:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vrsta radova** | **Vrijednost radova (s PDV-om) u kunama** |
| Ručno čišćenje | 678.865,90  |
| Strojno čišćenje-velika i mala čistilica | 264.638,28 |
| Strojno pranje - cisterna | 196.474,80  |
| Deponiranje otpada | 319.028,61  |
| Pražnjenje i zamjena košarica za pseće fekalije | 12.308,08  |
| Pražnjenje i zamjena košarica za sitni otpad | 1.371,75  |
| Održavanje urbane opreme u pješačkoj zoni |  -  |
| Zbrinjavanje otpada s prigodnih sajmova i romskih naselja |  -  |
| Intervencije u prostoru i čišćenje plakata | 3.174,27  |
| Zbrinjavanje opasnog otpada | 2.267,05 |
| Čišćenje i odvoz snijega | 12.813,40 |
| UKUPNO | 1.490.942,14 |

**2.12.4. Održavanje javnih zelenih površina**

Na području gradske četvrti Donja Dubrava evidentirano je 250737 m² ukupnih parkovnih površina, od kojih su travnate površine 231463 m² sa 2134 komada raznog grmlja, 3561 metar živica, 1091 komada drvorednih stabala u 7122 metra drvoreda, 2260 komada parkovnih stabala, 705 m² cvjetnjaka sezonskih i trajnih, 108 ukrasnih posuda, 9038 m² raznih staza, antitraumatskih podloga 3551 m², 161 sprava na dječjim igralištima, 229 klupa, 9 stolova, 810 metara zaštitnih ograda, 603 komada klamerica i stupića, 39 m² pješčanika te 173221 m² neizgrađenoga građevinskog zemljišta koje je u korovištu.

Tijekom 2021. podružnica Zrinjevac, u okviru realizacije svoga godišnjeg operativnog plana redovitog održavanja, izvršila je sljedeće poslove na području Gradske četvrti:

|  |  |
| --- | --- |
| Opis radova | Vrijednost radova (s PDV-om) u kunama |
| Čišćenje javnih zelenih površina. | 304.635,20 |
| Održavanje i njega travnjaka - izubljavanje, košnja i sanacija. Košnja korovišnih površina. Grabljanje lišća. | 1.575.278,91  |
| Održavanje i njega drveća u parkovima i drvoredima, sadnja drveća, vađenje panjeva, rasadnička proizvodnja za potrebe održavanja. Hitne intervencije na stablima uzrokovane vremenskim nepogodama. Fizička zaštita drvoreda i zelenih površina. | 895.778,44 |
| Održavanje ukrasnog grmlja i živice, popuna mladim sadnicama. | 134.236,56  |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka, održavanje i njega istih. Održavanje i njega bilja u ukrasnim posudama. | 57.114,55 |
| Popravak ili zamjena dotrajale i uništene opreme u parkovima i dječjim igralištima. Održavanje dječjih igrališta. | 323.829,14 |
| Fitosanitetska zaštita. | 9.065,70 |
| Čišćenje snijega. | 48.398,55 |
| Sakupljanje i utovar biorazgradivog i ostalog otpada, proizvodnja komposta, strojno planiranje i uređivanje neuređenih površina, održavanje mehanizacije koja se koristi pri realizaciji programa. | 768.307,95 |
| UKUPNO | 4.116.645,00  |

**2.12.5. Redovito održavanje nerazvrstanih cesta**

Na području Gradske četvrti Donja Dubrava evidentirano je 98340 metara prometnica ukupne površine 530802,35 m². Udio nerazvrstanih cesta na području Gradske četvrti u ukupnoj mreži gradskih prometnica iznosi 3,90 %.

Za poslove redovitog održavanja cesta u Gradskoj četvrti u izvještajnom je razdoblju utrošeno ukupno 7.938.324,82 kuna i to za sljedeće osnovne namjene:

|  |  |
| --- | --- |
| Vrsta radova | Vrijednost (s PDV-om) u kunama |
| Ljetno i zimsko održavanje | 4.908.369,59 |
| Asfalterski program iz planova MKA mjesnih odbora | 3.029.955,23 |
| UKUPNO | 7.938.324,82 |

Popis izvršenih količina pojedinih stavki ljetnog i zimskog redovitog održavanja:

|  |  |
| --- | --- |
| Opis | Količina |
| Sanacija asfaltnih površina | 261 tona  |
| Strojno profiliranje kolnika sa dodatkom kamenog materijala  | 1804,8 m²  |
| Izrada uzdignutih ploha za prislino smanjenje brzine  | 56 metara  |
| Rušenje i ugradnja novih rubnjaka i kanalica  | 1323,6 metara  |
| Izrada i podizanje škrinjica i kanalskih poklopaca  | 69 komada  |
| Sanacija propada  | 577,62 m²  |
| Popravak površina do 500m² glodanjem | 564 m² |
| Sanacija hladnim asfaltom | 1650 kilograma |
| Sanacija propada | 577,62 m² |

Kroz plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora realizirani su slijedeće prometnice:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RBR.** | **MJESNI ODBOR** | **NAZIV ULICE** | **VRIJEDNOST RADOVA****( u kunama)** |
| 1 | Donja Dubrava | Štefanovečka cesta | 402.360,68 |
| 2 | Ivan Mažuranić | Jadarska  | 593.036,44 |
| 3 | Novi Retkovec | Ulica Hrastova | 390.997,14 |
| 4 | 30 Svibnja 1990 | Banjolski II odvojak | 287.589,00 |
| Goričanska ulica | 704.253,93 |
| 5 | Trnava | Poljane | 425.366,74 |
| Kumborski put | 226.351,30 |
| UKUPNO | 3.029.955,23 kn |