**2.13. IZVRŠENJE PROGRAMA I PLANOVA U GRADSKOJ ČETVRTI STENJEVEC**

**2.13.1. Planirana sredstva i njihovo korištenje**

U sljedećoj tablici prikazano je kako su proračunska sredstva bila raspoređena u Programu održavanja komunalne infrastrukture u Gradskoj četvrti Stenjevec u 2021. i u planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području Gradske četvrti za 2021. te koliko je sredstava u prošloj godini potrošeno za izvršenje pojedinih vrsta poslova na području Gradske četvrti.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vrsta komunalne djelatnosti** | **Sredstva u Programu GČ ( u kunama)** | **Sredstva u planovima MKA MO ( u kunama)** | **Ukupna planirana sredstva ( u kunama)** | **Ukupno izvršeno (u kunama)** | **Postotak izvršenja** |
|
| održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 787.000,00 | 0,00 | 787.000,00 | 1.404.708,03 | 178,49 % |
|
|
| održavanje čistoće javnih površina | 3.069.000,00 | 0,00 | 3.069.000,00 | 3.138.252,81 | 102,25 % |
|
|
| održavanje javnih zelenih površina | 3.477.100,00 | 3.900.700,00 | 7.377.800,00 | 7.377.800,00 | 100 % |
|
|
| redovito održavanje nerazvrstanih cesta | 2.876.000,00 | 6.364.300,00 | 9.240.300,00 | 9.695.743,68 | 104,92 % |
|
|
| UKUPNO | 10.209.100,00 | 10.265.000,00 | 20.474.100,00 | 21.616.504,52 | 105,57 % |

**2.13.2. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda**

Na području Gradske četvrti u tijeku 2021. godine Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. očistila je 1618 slivnika, rekonstruiran je 1 slivnik uključujući sanaciju asfalta, očišćeno je 240 metara sabirnih kanala, te 46 komada pripadajućih taložnika žabljih usta. Prekontrolirano je 240 metara horizontalnih sabirnih kanala i taložnika. Izvanredno je očišćeno 3080 metara pripadajuće mreže. Također utrošeno je 216 radnih sati na redovno održavanje uređaja za odvodnju pothodnika i 457 sati za odvodnju podvožnjaka. Za navedene radove utrošena su sredstva u iznosu od 1.404.708,03 kuna odnosno 178,49 % od planiranih.

**2.13.3. Održavanje čistoće javnih površina**

Operativnim planom redovitog čišćenja i pranja javnih površina na području Gradske četvrti u 2021. godini bilo je obuhvaćeno: ručno čišćenje 639995 m², strojno čišćenje 319809 m² te pranje autocisternom 512178 m² javnih površina.

Vrijednost radova izvršenih u izvještajnom razdoblju iznosi:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vrsta radova** | **Vrijednost radova (s PDV-om) u kunama** |
| Ručno čišćenje | 1.946.459,45  |
| Strojno čišćenje-velika i mala čistilica | 372.704,34 |
| Strojno pranje - cisterna | 351.776,80  |
| Deponiranje otpada | 299.222,00  |
| Pražnjenje i zamjena košarica za pseće fekalije | 104.210,33 |
| Pražnjenje i zamjena košarica za sitni otpad | 25.377,40  |
| Održavanje urbane opreme u pješačkoj zoni |  -  |
| Zbrinjavanje otpada s prigodnih sajmova i romskih naselja |  -  |
| Intervencije u prostoru i čišćenje plakata | 17.378,26  |
| Zbrinjavanje opasnog otpada | 4.474,05  |
| Čišćenje i odvoz snijega | 16.650,18  |
| UKUPNO | 3.138.252,81 |

**2.13.4. Održavanje javnih zelenih površina**

Na području gradske četvrti Stenjevec evidentirano je 852137 m² ukupnih parkovnih površina, od kojih su travnate površine 754249 m² sa 42407 komada raznog grmlja, 2479 metara živica, 2767 komada drvorednih stabala u 18187 metara drvoreda, 6644 komada parkovnih stabala, 6469 m² cvjetnjaka sezonskih i trajnih, 23 ukrasne posude, 35083 m² raznih staza, antitraumatskih podloga 4344 m², 356 sprava na dječjim igralištima, 887 klupa, 26 stolova, 475 metra zaštitnih ograda, 958 komada klamerica i stupića, 16 m² pješčanika, 1210 m² uređenih površina u kazetama te 179819 m² neizgrađenoga građevinskog zemljišta koje je u korovištu.

Tijekom 2021. podružnica Zrinjevac, u okviru realizacije svoga godišnjeg operativnog plana redovitog održavanja, izvršila je sljedeće poslove na području Gradske četvrti:

|  |  |
| --- | --- |
| Opis radova | Vrijednost radova (s PDV-om) u kunama |
| Čišćenje javnih zelenih površina. |  484.499,60  |
| Održavanje i njega travnjaka - izubljavanje, košnja i sanacija. Košnja korovišnih površina. Grabljanje lišća. |  2.665.840,03  |
| Održavanje i njega drveća u parkovima i drvoredima, sadnja drveća, vađenje panjeva, rasadnička proizvodnja za potrebe održavanja. Hitne intervencije na stablima uzrokovane vremenskim nepogodama. Fizička zaštita drvoreda i zelenih površina. | 1.733.086,93  |
| Održavanje ukrasnog grmlja i živice, popuna mladim sadnicama. | 164.050,64 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka, održavanje i njega istih. Održavanje i njega bilja u ukrasnim posudama. | 174.691,45 |
| Popravak ili zamjena dotrajale i uništene opreme u parkovima i dječjim igralištima. Održavanje dječjih igrališta. | 1.136.706,01 |
| Fitosanitetska zaštita. | 30.434,85 |
| Čišćenje snijega. | 10.910,80 |
| Sakupljanje i utovar biorazgradivog i ostalog otpada, proizvodnja komposta, strojno planiranje i uređivanje neuređenih površina. | 977.579,70  |
| UKUPNO |  7.377.800,00 |

**2.13.5. Redovito održavanje nerazvrstanih cesta**

Na području Gradske četvrti Stenjevec evidentirano je 92888,00 metara prometnica ukupne površine 577005 m². Udio nerazvrstanih cesta na području Gradske četvrti u ukupnoj mreži gradskih prometnica iznosi 4,20 %.

Za poslove redovitog održavanja cesta u Gradskoj četvrti u izvještajnom je razdoblju utrošeno ukupno 9.695.743,68 kuna i to za sljedeće osnovne namjene:

|  |  |
| --- | --- |
| Vrsta radova | Vrijednost (s PDV-om) u kunama |
| Ljetno i zimsko održavanje | 7.521.395,04 |
| Asfalterski program iz planova MKA mjesnih odbora | 2.174.348,64 |
| UKUPNO | 9.695.743,68 |

Popis izvršenih količina pojedinih stavki ljetnog i zimskog redovitog održavanja:

|  |  |
| --- | --- |
| Opis | Količina |
| Zatvaranje udarnih jama | 449,1 tona |
| Sanacija asfaltnih površina | 548,5 tona |
| Sanacija hladnim asfaltom | 19.500 kilograma |
| Strojno profiliranje kolnika | 8254 m² |
| Rušenje i ugradnja rubnjaka, kanalica | 570 m1 |
| Podizanje poklopaca komunalnih instalacija | 149 komada |
| Košnja trave | 17470 m² |
| Čišćenje korova uz rubnjake | 2500 m1 |
| Sanacija propada | 1029 m² |

Kroz plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora realizirani su slijedeće prometnice:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RBR. | MJESNI ODBOR | NAZIV ULICE | VRIJEDNOST RADOVA ( u kunama) |
| 1. | Špansko -sjever | Jurja Barakovića | 257.993,92 |
| 2. | Stenjevec - jug | Tomislava Krizmana | 1.015.412,64 |
| 3. | Špansko - jug | Drage Gervaisa 10-18 | 182.274,43 |
| 4. | Malešnica | Primišljanska  | 354.966,5 |
| 5. | Vrapče - jug | I. Poljski put | 363.701,15 |
| UKUPNO | 2.174.348,63 |