2.14. IZVRŠENJE PROGRAMA I PLANOVA U GRADSKOJ ČETVRTI PODSUSED-VRAPČE

2.14.1. Planirana sredstva i njihovo korištenje

U sljedećoj tablici prikazano je kako su proračunska sredstva bila raspoređena u Programu održavanja komunalne infrastrukture u Gradskoj četvrti Podsused-Vrapče u 2021. i u planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području Gradske četvrti za 2021. te koliko je sredstava u prošloj godini potrošeno za izvršenje pojedinih vrsta poslova na području Gradske četvrti.

| Vrsta komunalne djelatnosti | Sredstva u Programu GČ ( u kunama) | Sredstva u planovima MKA MO ( u kunama) | Ukupna planirana sredstva ( u kunama) | Ukupno izvršeno (u kunama) | Postotak izvršenja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 923.000,00 | 0,00 | 923.000,00 | 1.322.012,85 | 143,23% |
| održavanje čistoće javnih površina | 4.158.000,00 | 0,00 | 4.158.000,00 | 3.512.651,41 | 84,47 % |
| održavanje javnih zelenih površina | 1.991.000,00 | 2.072.160,00 | 4.063.160,00 | 4.063.160,00 | 100 % |
| redovito održavanje nerazvrstanih cesta | 4.839.000,00 | 9.439.840,00 | 14.278.840,00 | 11.454.486,84 | 80,22 % |
| UKUPNO | 11.911.000,00 | 11.512.000,00 | 23.423.000,00 | 20.352.311,10 | 86,89 % |

2.14.2. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Na području Gradske četvrti u tijeku 2021. godine Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. očistila je 4226 slivnika , 56 komada pripadajućih taložnika žablja usta, utrošila je 196 radnih sati na čišćenje linijskih rešetki, te je obavila 196 kontrola linijskih rešetki. Očišćeno je 150 metara pripadajuće mreže, te je utrošeno 676 radnih sati na redovito održavanje uređaja za odvodnju pothodnika. Za navedene radove utrošena su sredstva u iznosu od 1.322.012,85 kuna odnosno 143,23 % od planiranih.

2.14.3. Održavanje čistoće javnih površina

Operativnim planom redovitog čišćenja i pranja javnih površina na području Gradske četvrti u 2021. godini bilo je obuhvaćeno: ručno čišćenje 471126 m², strojno čišćenje 426297  m² te pranje autocisternom 309741  m² javnih površina.

Vrijednost radova izvršenih u izvještajnom razdoblju iznosi

| Vrsta radova | Vrijednost radova (s PDV-om) u kunama |
| --- | --- |
| Ručno čišćenje | 2.213.948,01 |
| Strojno čišćenje-velika i mala čistilica | 413.809,62 |
| Strojno pranje - cisterna | 402.340,30 |
| Deponiranje otpada | 395.747,75 |
| Pražnjenje i zamjena košarica za pseće fekalije | 39.872,67 |
| Pražnjenje i zamjena košarica za sitni otpad | - |
| Održavanje urbane opreme u pješačkoj zoni | - |
| Zbrinjavanje otpada s prigodnih sajmova i romskih naselja | - |
| Intervencije u prostoru i čišćenje plakata | 13.058,29 |
| Zbrinjavanje opasnog otpada | 1.733,53 |
| Čišćenje i odvoz snijega | 32.141,24 |
| UKUPNO | 3.512.651,41 |

2.14.4. Održavanje javnih zelenih površina

Na području gradske četvrti Podsused vrapče evidentirano je 370823 m² ukupnih parkovnih površina, od kojih su travnate površine 323716 m² sa 10934 komada raznog grmlja, 5180 metara  živica, 882 komada drvorednih stabala u 6285 m drvoreda, 3078 komada parkovnih stabala, 1459 m² cvjetnjaka sezonskih i trajnih, 16 ukrasnih posuda, 20851 m² raznih staza, antitraumatskih podloga 3479 m², 142 sprave na dječjim igralištima, 482 klupe, 26 stola, 711 metara zaštitnih ograda, 1030 komada klamerica i stupića, 16 m² pješčanika,  202 m² uređenih površina u kazetama te 35997 m² neizgrađenoga građevinskog zemljišta koje je u korovištu.

Tijekom 2021. podružnica Zrinjevac, u okviru realizacije svoga godišnjeg operativnog plana redovitog održavanja, izvršila je sljedeće poslove na području Gradske četvrti:

| Opis radova | Vrijednost radova (s PDV-om) u kunama |
| --- | --- |
| Čišćenje javnih zelenih površina. | 406.720,40 |
| Održavanje i njega travnjaka - izubljavanje, košnja i sanacija. Košnja korovišnih površina. Grabljanje lišća. | 1.285.328,74 |
| Održavanje i njega drveća u parkovima i drvoredima, sadnja drveća, vađenje panjeva, rasadnička proizvodnja za potrebe održavanja. Hitne intervencije na stablima uzrokovane vremenskim nepogodama. Fizička zaštita drvoreda i zelenih površina. | 784.941,81 |
| Održavanje ukrasnog grmlja i živice, popuna mladim sadnicama. | 293.947,03 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka, održavanje i njega istih. Održavanje i njega bilja u ukrasnim posudama. | 94.138,28 |
| Popravak ili zamjena dotrajale i uništene opreme u parkovima i dječjim igralištima. Održavanje dječjih igrališta. | 244.228,98 |
| Fitosanitetska zaštita. | 23.635,58 |
| Čišćenje snijega. | 4.670,80 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka. Sakupljanje i utovar biorazgradivog i ostalog otpada, proizvodnja komposta, strojno planiranje i uređivanje neuređenih površina, održavanje mehanizacije koja se koristi pri realizaciji programa. | 925.548,40 |
| UKUPNO | 4.063.160,00 |

2.14.5. Redovito održavanje nerazvrstanih cesta

Na području Gradske četvrti Podsused - Vrapče evidentirano je 171254,90 metara prometnica ukupne površine 893114,60 m². Udio nerazvrstanih cesta na području Gradske četvrti u ukupnoj mreži gradskih prometnica iznosi 6,50 %.

Za poslove redovitog održavanja cesta u Gradskoj četvrti u izvještajnom je razdoblju utrošeno ukupno 11.454.486,84 kuna i to za sljedeće osnovne namjene:

| Vrsta radova | Vrijednost (s PDV-om) u kunama |
| --- | --- |
| Ljetno i zimsko održavanje | 9.469.631,06 |
| Asfalterski program iz planova MKA mjesnih odbora | 1.984.855,78 |
| UKUPNO | 11.454.486,84 |

Popis izvršenih količina pojedinih stavki ljetnog i zimskog redovitog održavanja:

| Opis | Količina |
| --- | --- |
| Otklanjanje posljedica izvanrednog događaja | 20 sati |
| Sanacija asfaltnih površina | 128,22 tona |
| Popravak površina –strojno | 200 m² |
| Sanacija hladnim asfaltom | 12.650 kilograma |
| Strojno profliranje kolnika | 17080 m² |
| Podizanje poklopaca komunalnih instalacija | 83 komada |
| Košnja trave | 183600 m² |
| Orezivanje grmlja i drveća | 87.600 |
| Orezivanje živice | 277200 m² |
| Sanacija propada | 568,54 m² |

Kroz plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora realizirani su slijedeće prometnice:

| RBR. | MJESNI ODBOR | NAZIV ULICE | VRIJEDNOST RADOVA ( u kunama) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vrapče - centar | Petani | 140844,43 |
| 2. | Vrapče - centar | Bolnička cesta | 696.005,51 |
| 3. | Vrapče - centar | Vere Lesjak | 251.422,31 |
| 4. | Vrapče - centar | Posuška ulica | 133.037,63 |
| 5. | Gajnice | Čileanska ulica | 234.797,03 |
| 6. | Vrapče - centar | Čehovečki put i Čehovečki odvojak | 528.748,88 |
| UKUPNO |  |  | 1.984.855,78 |