**2.15. IZVRŠENJE PROGRAMA I PLANOVA U GRADSKOJ ČETVRTI PODSLJEME**

**2.15.1. Planirana sredstva i njihovo korištenje**

U sljedećoj tablici prikazano je kako su proračunska sredstva bila raspoređena u Programu održavanja komunalne infrastrukture u Gradskoj četvrti Podsljeme u 2021. i u planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području Gradske četvrti za 2021. te koliko je sredstava u prošloj godini potrošeno za izvršenje pojedinih vrsta poslova na području Gradske četvrti.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vrsta komunalne djelatnosti** | **Sredstva u Programu GČ ( u kunama)** | **Sredstva u planovima MKA MO**  **( u kunama)** | **Ukupna planirana sredstva ( u kunama)** | **Ukupno izvršeno (u kunama)** | **Postotak izvršenja** |
|
| održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 389.000,00 | 0 | 389.000,00 | 213.735,23 | 54,94% |
|
|
| održavanje čistoće javnih površina | 2.592.000,00 | 0,00 | 2.592.000,00 | 497.396,50 | 19,18 % |
|
|
| održavanje javnih zelenih površina | 323.700,00 | 628.459,00 | 952.159,00 | 952.159,00 | 100 % |
|
|
| redovito održavanje nerazvrstanih cesta | 1.334.000,00 | 8.439.541,00 | 9.773.541,00 | 11.820.805,05 | 120,95% |
|
|
| UKUPNO | 4.638.700,00 | 9.068.000,00 | 13.706.700,00 | 12.034.540,28 | 87,80 % |

**2.15.2. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda**

Na području Gradske četvrti u tijeku 2021. godine Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. očistila je 605 slivnika te je rekonstruiran 1 slivnik uključujući sanaciju asfalta. Utrošena su 82 radna sata na čišćenju linijskih rešetki, te su odrađene 82 kontrole linijskih rešetki Utrošeno je 5,5 radnih sati za čišćenje oborinskih kanalica – Svetojanska ulica. Za navedene radove utrošena su sredstva u iznosu od 213.735,23 kn odnosno 54,94 % od planiranih.

**2.15.3. Održavanje čistoće javnih površina**

Operativnim planom redovitog čišćenja i pranja javnih površina na području Gradske četvrti u 2021. godini bilo je obuhvaćeno: ručno čišćenje 108745 m², strojno čišćenje 95279 m² te pranje autocisternom 151120 m² javnih površina.

Vrijednost radova izvršenih u izvještajnom razdoblju iznosi:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vrsta radova** | **Vrijednost radova (s PDV-om) u kunama** |
| Ručno čišćenje | 138.892,48 |
| Strojno čišćenje-velika i mala čistilica | 168.379,55 |
| Strojno pranje - cisterna | 59.592,50 |
| Deponiranje otpada | 55.950,00 |
| Pražnjenje i zamjena košarica za pseće fekalije | 685,88 |
| Pražnjenje i zamjena košarica za sitni otpad | 34.192,76 |
| Održavanje urbane opreme u pješačkoj zoni | - |
| Zbrinjavanje otpada s prigodnih sajmova i romskih naselja | - |
| Intervencije u prostoru i čišćenje plakata | - |
| Zbrinjavanje opasnog otpada | 8.041,68 |
| Čišćenje i odvoz snijega | 31.661,65 |
| UKUPNO | 497.396,50 |

**2.15.4. Održavanje javnih zelenih površina**

Na području gradske četvrti Podsljeme evidentirano je 18964 m² ukupnih parkovnih površina, od kojih su travnate površine 15615 m² sa 2431 komada raznog grmlja, 433 metra živica, 121 komada drvorednih stabala u 674 metra drvoreda, 158 komada parkovnih stabala, 493 m² cvjetnjaka sezonskih i trajnih, 2 komada ukrasne posude, 1055 m² raznih staza, antitraumatskih podloga 879 m², 69 sprave na dječjim igralištima, 71 klupa, 17 stolova, 76 komada klamerica i stupića, 6 m² pješčanika te 7164 m²neizgrađenoga građevinskog zemljišta koje je u korovištu.

Tijekom 2021. podružnica Zrinjevac, u okviru realizacije svoga godišnjeg operativnog plana redovitog održavanja, izvršila je sljedeće poslove na području Gradske četvrti:

|  |  |
| --- | --- |
| Opis radova | Vrijednost radova (s PDV-om) u kunama |
| Čišćenje javnih zelenih površina. | 52.663,00 |
| Održavanje i njega travnjaka - izubljavanje, košnja i sanacija. Košnja korovišnih površina. Grabljanje lišća. | 137.071,06 |
| Održavanje i njega drveća u parkovima i drvoredima, sadnja drveća, vađenje panjeva, rasadnička proizvodnja za potrebe održavanja. Hitne intervencije na stablima uzrokovane vremenskim nepogodama. Fizička zaštita drvoreda i zelenih površina. | 214.844,16 |
| Održavanje ukrasnog grmlja i živice, popuna mladim sadnicama. | 27.783,93 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka, održavanje i njega istih. Održavanje i njega bilja u ukrasnim posudama. | 234.819,85 |
| Popravak ili zamjena dotrajale i uništene opreme u parkovima i dječjim igralištima. Održavanje dječjih igrališta. | 53.990,91 |
| Fitosanitetska zaštita. | 10.684,58 |
| Čišćenje snijega. | 51.394,16 |
| Sakupljanje i utovar biorazgradivog i ostalog otpada, proizvodnja komposta, strojno planiranje i uređivanje neuređenih površina, održavanje mehanizacije koja se koristi pri realizaciji programa. | 168.907,35 |
| UKUPNO | 952.159,00 |

**2.15.5. Redovito održavanje nerazvrstanih cesta**

Na području Gradske četvrti Podsljeme evidentirano je 135869,50 metara prometnica ukupne površine od 608936,64 m². Udio nerazvrstanih cesta na području Gradske četvrti u ukupnoj mreži gradskih prometnica iznosi 4,40 %.

Za poslove redovitog održavanja cesta u Gradskoj četvrti u izvještajnom je razdoblju utrošeno ukupno 11.820.805,05 kuna i to za sljedeće osnovne namjene:

|  |  |
| --- | --- |
| Vrsta radova | Vrijednost (s PDV-om) u kunama |
| Ljetno i zimsko održavanje | 7.457.581,85 |
| Asfalterski program iz planova MKA mjesnih odbora | 4.363.223,20 |
| UKUPNO | 11.820.805,05 |

Popis izvršenih količina pojedinih stavki ljetnog i zimskog redovitog održavanja:

|  |  |
| --- | --- |
| Opis | Količina |
| Otklanjanje posljedica izvanrednog događaja | 278 sati |
| Zatvaranje udarnih jama | 231 tona |
| Sanacija asfaltnih površina | 79 tona |
| Sanacija hladnim asfaltom | 16.200 kilograma |
| Rušenje i ugradnja novih rubnjaka | 43 m1 |
| Strojno profiliranje kolnika | 40155 m² |
| Čišćenje jaraka | 2600 m1 |
| Košnja trave | 227600 m² |
| Orezivanje živice | 251288 m² |
| Sanacija poklopaca komunalnih instalacija | 122 komada |
| Sanacija propada | 215 m² |

Kroz plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora realizirani su slijedeći objekti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RBR. | MJESNI ODBOR | NAZIV ULICE | VRIJEDNOST RADOVA  (S PDV-om) u kunama |
| 1. | Gračani | Medveščina | 416.158,99 |
| 2. | Gračani | 410.223,48 |
| 3. | Grabešćak | 678.751,56 |
| 4. | Markuševec | Fruščinje | 184.486,01 |
| 5. | Markuševečka Dubrava | 406.854,01 |
| 6. | Markuševečka Trnava | 1.210.527,55 |
| 7. | Mlinovi | Svetojanska ulica | 253.190,59 |
| 8. | Šestine | Šušnjevec | 278.387,53 |
| 9. | Podrebernica | 390.105,19 |
| 10. | Šafranišče | 100.914,74 |
| 11. | DVD Šestine, kolni prilaz | 33.623,56 |
| UKUPNO | | | 4.363.223,20 |