**2.16. IZVRŠENJE PROGRAMA I PLANOVA U GRADSKOJ ČETVRTI SESVETE**

**2.16.1. Planirana sredstva i njihovo korištenje**

U sljedećoj tablici prikazano je kako su proračunska sredstva bila raspoređena u Programu održavanja komunalne infrastrukture u Gradskoj četvrti Sesvete u 2021. i u planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području Gradske četvrti za 2021. te koliko je sredstava u prošloj godini potrošeno za izvršenje pojedinih vrsta poslova na području Gradske četvrti.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vrsta komunalne djelatnosti** | **Sredstva u Programu GČ ( u kunama)** | **Sredstva u planovima MKA MO ( u kunama)** | **Ukupna planirana sredstva ( u kunama)** | **Ukupno izvršeno (u kunama)** | **Postotak izvršenja** |
|
| održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 1.452.000,00 | 0 | 1.452.000,00 | 141.608,38  | 9,75 % |
|
|
| održavanje čistoće javnih površina | 8.190.000,00 | 0,00 | 8.190.000,00 | 4.106.208,01 | 50,13 % |
|
|
| održavanje javnih zelenih površina | 3.500.000,00 | 5.572.400,00 | 9.072.400,00 | 9.072.400,00 | 100 % |
|
|
| redovito održavanje nerazvrstanih cesta | 5.861.000,00 | 22.289.600,00 | 28.150.600,00 | 32.808.748,98 | 116,54 % |
|
|
| UKUPNO | 19.003.000,00 | 27.862.000,00 | 46.865.000,00 | 46.128.965,37 | 98,42 % |

**2.16.2. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda**

Na području Gradske četvrti u tijeku 2021. godine Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. očistila je 467 slivnika, utrošeno je 19 radnih sati na čišćenje linijskih rešetki, te je izvršeno 19 kontrola linijskih rešetki. Izvanredno je očišćeno 130 metara pripadajuće mreže. Za navedene radove utrošena su sredstva u iznosu od 141.608,38 kuna odnosno 0,98 % od planiranih.

**2.16.3. Održavanje čistoće javnih površina**

Operativnim planom redovitog čišćenja i pranja javnih površina na području Gradske četvrti u 2021. godini bilo je obuhvaćeno: ručno čišćenje 828382 m², strojno čišćenje 726253 m² te pranje autocisternom 759910 m² javnih površina.

Vrijednost radova izvršenih u izvještajnom razdoblju iznosi

|  |  |
| --- | --- |
| **Vrsta radova** | **Vrijednost radova (s PDV-om) u kunama** |
| Ručno čišćenje | 2.156.109,54 |
| Strojno čišćenje-velika i mala čistilica | 641.728,30 |
| Strojno pranje - cisterna | 755.200,20 |
| Deponiranje otpada | 330.457,51 |
| Pražnjenje i zamjena košarica za pseće fekalije | 40.010,60  |
| Pražnjenje i zamjena košarica za sitni otpad | 1.143,13 |
| Održavanje urbane opreme u pješačkoj zoni |  -  |
| Zbrinjavanje otpada s prigodnih sajmova i romskih naselja | 85.860,77  |
| Intervencije u prostoru i čišćenje plakata | 70.952,04 |
| Zbrinjavanje opasnog otpada | 3.191,10  |
| Čišćenje i odvoz snijega | 21.554,82 |
| UKUPNO | 4.106.208,01 |

**2.16.4. Održavanje javnih zelenih površina**

Na području gradske četvrti Sesvete evidentirano je 729014 m² ukupnih parkovnih površina, od kojih su travnate površine 670128 m² sa 53558 komada raznog grmlja, 5622 metra živica, 1809 komada drvorednih stabala u 17681 metar drvoreda, 4926 komada parkovnih stabala, 3813 m² cvjetnjaka sezonskih i trajnih, 328 ukrasne posude, 23009 m² raznih staza, antitraumatskih podloga 7064 m², 451 sprava na dječjim igralištima, 440 klupa, 36 stolova, 1793 metra zaštitnih ograda, 667 komada klamerica i stupića, 318 m² pješčanika, 3101 m² uređenih površina u kazetama te 358004 m² neizgrađenoga građevinskog zemljišta koje je u korovištu.

Tijekom 2021. podružnica Zrinjevac, u okviru realizacije svoga godišnjeg operativnog plana redovitog održavanja, izvršila je sljedeće poslove na području Gradske četvrti:

|  |  |
| --- | --- |
| Opis radova | Vrijednost radova (s PDV-om) u kunama |
| Čišćenje javnih zelenih površina. |  730.294,03  |
| Održavanje i njega travnjaka - izubljavanje, košnja i sanacija. Košnja korovišnih površina. Grabljanje lišća. | 3.948.457,33 |
| Održavanje i njega drveća u parkovima i drvoredima, sadnja drveća, vađenje panjeva, rasadnička proizvodnja za potrebe održavanja. Hitne intervencije na stablima uzrokovane vremenskim nepogodama. Fizička zaštita drvoreda i zelenih površina. | 1.183.147,71 |
| Održavanje ukrasnog grmlja i živice, popuna mladim sadnicama. | 1.049.293,93 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka, održavanje i njega istih. Održavanje i njega bilja u ukrasnim posudama. | 381.027,75 |
| Popravak ili zamjena dotrajale i uništene opreme u parkovima i dječjim igralištima. Održavanje dječjih igrališta. | 692.841,20 |
| Fitosanitetska zaštita. | 50.832,68 |
| Čišćenje snijega. | 31.916,89 |
| Sakupljanje i utovar biorazgradivog i ostalog otpada, proizvodnja komposta, strojno planiranje i uređivanje neuređenih površina, održavanje mehanizacije koja se koristi pri realizaciji programa. | 1.004.588,50 |
| UKUPNO | 9.072.400,00 |

**2.16.5. Redovito održavanje nerazvrstanih cesta**

Na području Gradske četvrti Sesvete evidentirano je 414353 metara prometnica ukupne površine 1792278,50 m². Udio nerazvrstanih cesta na području Gradske četvrti u ukupnoj mreži gradskih prometnica iznosi 13,10 %.

Za poslove redovitog održavanja cesta u Gradskoj četvrti u izvještajnom je razdoblju utrošeno ukupno 28.934.971,04 kuna i to za sljedeće osnovne namjene:

|  |  |
| --- | --- |
| Vrsta radova | Vrijednost (s PDV-om) u kunama |
| Ljetno i zimsko održavanje | 22.597.458,14 kn |
| Asfalterski program iz planova MKA mjesnih odbora | 10.211.290,84 kn |
| UKUPNO | 32.808.748,98 kn |

Popis izvršenih količina pojedinih stavki ljetnog i zimskog redovitog održavanja:

|  |  |
| --- | --- |
| Opis | Količina |
| Otklanjanje posljedica izvanrednog događaja | 229 sati |
| Zatvaranje udarnih jama | 21,64 tone |
| Sanacija asfaltnih površina | 491,80 tona |
| Sanacija hladnim asfaltom | 5.476 kilograma  |
| Strojno profiliranje kolnika | 102771,5 m² |
| Sanacija bankina  | 378,95 m3 |
| Održavanje pokosa, osulina i nanosa | 534 m3 |
| Čišćenje propusta i cijevi  | 990 m1 |
| Iskop trapezastog odvodnog jarka, utovar i odvoz | 17165 metara |
| Košnja trave | 2033690 m² |
| Izrada uzdignutih ploha za prislino smanjenje brzine | 24 metra |
| Izrada priključaka i propusta  | 343 metra |
| Dobava i ugradnja linijskih rešetki  | 19,5 metara |
| Rušenje i ugradnja novih rubnjaka i kanalica  | 411 metra |
| Sanacija poklopaca komunalnih instalacija |  113 komada |
| Košnja trave | 2033690,00 m² |
| Orezivanje živice | 10200 m² |
| Sanacija propada i prijekopa  | 1996,90 m² |

Kroz plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora realizirani su slijedeći objekti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RBR** | **MJESNI ODBOR** | **NAZIV ULICE** | **VRIJEDNOST RADOVA ( u kunama)** |
| **1.** | Adamovec | Barberići | 539.448,40  |
| **2.** | Budenec | Budenečka cesta 1G-2 | 295.197,56  |
| **3.** | Dobrodol | Vugrovečka cesta odvojak | 492.569,09  |
| **4.** | Gajišće | Varaždinska (duboki jarak) | 665.193,46  |
| **5.** | Glavnica gornja | Markovići | 218.536,56  |
| **6.** | Grohot | 215.546,21  |
| **7.** | Jelkovec | Ištvanićeva | 1.150.631,24  |
| **9.** | Pirinova ulica | 648.320,73  |
| **10.** | Nova cesta | 1.264.195,43  |
| **11.** | Jesenovec | Krnjakova (od Markovići) | 204.075,88  |
| **12.** | Kašina | Ivana Mažuranića prema 1R | 489.229,19  |
| **15.** | Kraljevečki Novaki | Kozarićeva ulica | 277.604,19  |
| **16.** | Luka | Vladimira Ruždjaka | 219.801,98  |
| **17.** | Lužan | Augusta Šenoe | 1.346.997,51  |
| **18.** | Paruževina | Paruževinska nogostup | 305.806,85 |
| **23.** | Prepuštovec | Novoseli | 668.119,04  |
| **24.** | Sesvetski Kraljevec | Mirka Bogovića | 204.642,58  |
| **25.** | Staro Brestje | Horvatova ulica | 1.005.374,94  |
| **UKUPNO** | **10.211.290,84**  |