**2.2. IZVRŠENJE PROGRAMA I PLANOVA U GRADSKOJ ČETVRTI GORNJI GRAD MEDVEŠČAK**

**2.2.1. Planirana sredstva i njihovo korištenje**

U sljedećoj tablici prikazano je kako su proračunska sredstva bila raspoređena u Programu održavanja komunalne infrastrukture u Gradskoj četvrti Gornji grad Medvešćak u 2021. i u planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području Gradske četvrti za 2021. te koliko je sredstava u prošloj godini potrošeno za izvršenje pojedinih vrsta poslova na području Gradske četvrti.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vrsta komunalne djelatnosti** | **Sredstva u Programu GČ ( u kunama)** | **Sredstva u planovima MKA MO**  **( u kunama)** | **Ukupna planirana sredstva ( u kunama)** | **Ukupno izvršeno (u kunama)** | **Postotak izvršenja** |
|
| održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 1.003.000,00 | 0,00 | 1.003.000,00 | 945.801,08 | 94,30% |
|
|
| održavanje čistoće javnih površina | 6.579.000,00 | 0,00 | 6.579.000,00 | 10.887.617,60 | 165,49 % |
|
|
| održavanje javnih zelenih površina | 3.342.900,00 | 2.197.760,00 | 5.540.660,00 | 5.540.660,00 | 100 % |
|
|
| redovito održavanje nerazvrstanih cesta | 4.010.000,00 | 4.266.240,00 | 8.276.240,00 | 7.983.754,23 | 96,46 % |
|
|
| UKUPNO | 14.934.900,00 | 6.464.000,00 | 21.398.900,00 | 25.357.832,91 | 119 % |

**2.2.2. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda**

Na području Gradske četvrti u tijeku 2021. godine Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. očistila je 2359 slivnika, 1. rekonstrukciju slivnika uključujući sanaciju asfalta, 21 komad taložnika žabljih usta, Utrošeno je 30 radnih sati na čišćenje linijskih rešetki, te u sklopu toga i 30 kontrola linijskih rešetki, zimska služba je obišla i posipala stepenice solju na 161229 m², te utrošila 351,37 radna sata na ljude i vozila. Utrošen je 1 radni sat za intervenciju na sustavu odvodnje u svrhu poboljšanja prihvata oborinskih voda tj, sanacija slivnika na adresi Vijenac kod k.br. 5c. Za navedene radove utrošena su sredstva u iznosu od 945.801,08 kn odnosno 94,30% planiranih.

**2.2.3. Održavanje čistoće javnih površina**

Operativnim planom redovitog čišćenja i pranja javnih površina na području Gradske četvrti u 2021. godini bilo je obuhvaćeno: ručno čišćenje 733590 m², strojno čišćenje 411355 m² i 245176 m² malom čistilicom te pranje autocisternom 548312 m² javnih površina.

Vrijednost radova izvršenih u izvještajnom razdoblju iznosi:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vrsta radova** | **Vrijednost radova (s PDV-om) u kunama** |
| Ručno čišćenje | 6.005.882,38 |
| Strojno čišćenje-velika i mala čistilica | 1.899.223,61 |
| Strojno pranje - cisterna | 2.039.991,14 |
| Deponiranje otpada | 261.670,52 |
| Pražnjenje i zamjena košarica za pseće fekalije | 81.659,95 |
| Pražnjenje i zamjena košarica za sitni otpad | 319.915,50 |
| Održavanje urbane opreme u pješačkoj zoni | 144.897,00 |
| Zbrinjavanje otpada s prigodnih sajmova i romskih naselja | - |
| Intervencije u prostoru i čišćenje plakata | - |
| Zbrinjavanje opasnog otpada | - |
| Čišćenje i odvoz snijega | 134.377,50 |
| UKUPNO | 10.887.617,60 |

**2.2.4. Održavanje javnih zelenih površina**

Na području gradske četvrti Gornji grad evidentirano je 302499 m² ukupnih parkovnih površina, od kojih su travnate površine 263964 m² sa 11279 komada raznog grmlja, 4908 metara živice, 1243 komada drvorednih stabala u 10872 metra drvoreda, 3902 komada parkovnih stabala, 4160 m² cvjetnjaka sezonskih i trajnih, 62 ukrasne posude, 22220 m² raznih staza, antitraumatskih podloga 742 m², 73 sprava na dječjim igralištima, 554 klupa, 1 stol, 638 metara zaštitnih ograda, 1535 komada klamerica i stupića, 136 m² pješčanika, 373 m² uređenih površina u kazetama te 37804 m² neizgrađenoga građevinskog zemljišta koje je u korovištu.

Tijekom 2021. podružnica Zrinjevac, u okviru realizacije svoga godišnjeg operativnog plana redovitog održavanja, izvršila je sljedeće poslove na području Gradske četvrti:

|  |  |
| --- | --- |
| Opis radova | Vrijednost radova (s PDV-om) u kunama |
| Čišćenje javnih zelenih površina. | 468.295,60 |
| Održavanje i njega travnjaka - izubljavanje, košnja i sanacija. Košnja korovišnih površina. Grabljanje lišća. | 1.747.659,19 |
| Održavanje i njega drveća u parkovima i drvoredima, sadnja drveća, vađenje panjeva, rasadnička proizvodnja za potrebe održavanja. Hitne intervencije na stablima uzrokovane vremenskim nepogodama. Fizička zaštita drvoreda i zelenih površina. | 1.206.466,75 |
| Održavanje ukrasnog grmlja i živice, popuna mladim sadnicama. | 367.122,10 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka, održavanje i njega istih. Održavanje i njega bilja u ukrasnim posudama. | 365.528,55 |
| Popravak ili zamjena dotrajale i uništene opreme u parkovima i dječjim igralištima. Održavanje dječjih igrališta. | 234.954,33 |
| Fitosanitetska zaštita. | 63.783,68 |
| Čišćenje snijega. | 135.215,10 |
| Sakupljanje i utovar biorazgradivog i ostalog otpada, proizvodnja komposta, strojno planiranje i uređivanje neuređenih površina, održavanje mehanizacije koja se koristi pri realizaciji programa. | 951.634,71 |
| UKUPNO | 5.540.660,00 |

**2.2.5. Redovito održavanje nerazvrstanih cesta**

Na području Gradske četvrti Gornji grad – Medvešćak evidentirana su 84393 metra prometnica ukupne površine 517572 m². Udio nerazvrstanih cesta na području Gradske četvrti u ukupnoj mreži gradskih prometnica iznosi 3,80 %.

Za poslove redovitog održavanja cesta u Gradskoj četvrti u izvještajnom je razdoblju utrošeno ukupno 8.247.941,93 kuna i to za sljedeće osnovne namjene:

|  |  |
| --- | --- |
| Vrsta radova | Vrijednost (s PDV-om) u kunama |
| Ljetno i zimsko održavanje | 7.325.604,95 |
| Asfalterski program iz planova MKA mjesnih odbora | 658.149,28 |
| UKUPNO | 7.983.754,23 |

Popis izvršenih količina pojedinih stavki ljetnog i zimskog redovitog održavanja:

|  |  |
| --- | --- |
| Opis | Količina |
| Otklanjanje posljedica izvanrednog događaja | 800 sati |
| Sanacija asfaltnih površina- ručno | 401 tona |
| Sanacija hladnim asfaltom | 1000 kilograma |
| Rušenje i ugradnja novih rubnjaka i kanalica | 210 metara |
| Sanacija poklopaca komunalnih instalacija | 31 komad |
| Košnja trave | 3160 m² |
| Čišćenje korova uz rubnjake | 21548 m² |
| Sanacija propada | 1241,35 m² |

Razlike u količinama i samim iznosima izvedenih i plaćenih radova su vidljive zbog financijske razdiobe unutar gradskih četvrti, a temeljem Odluke o financiranju mjesne samouprave.

Kroz plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora realizirane su slijedeće prometnice:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RBR. | MJESNI ODBOR | NAZIV ULICE | VRIJEDNOST RADOVA ( u kunama) |
| 1. | Kraljevec | Zelengaj | 162.007,45 |
| 2. | Stjepan Radić | Pantovčak | 496.141,83 |
| UKUPNO | | | 658.149,28 |