**2.3. IZVRŠENJE PROGRAMA I PLANOVA U GRADSKOJ ČETVRTI TRNJE**

**2.3.1. Planirana sredstva i njihovo korištenje**

U sljedećoj tablici prikazano je kako su proračunska sredstva bila raspoređena u Programu održavanja komunalne infrastrukture u Gradskoj četvrti Trnje u 2021. i u planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području Gradske četvrti za 2021. te koliko je sredstava u prošloj godini potrošeno za izvršenje pojedinih vrsta poslova na području Gradske četvrti.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vrsta komunalne djelatnosti** | **Sredstva u Programu GČ ( u kunama)** | **Sredstva u planovima MKA MO**  **( u kunama)** | **Ukupna planirana sredstva ( u kunama)** | **Ukupno izvršeno (u kunama)** | **Postotak izvršenja** |
|
| održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 1.125.000,00 | 0,00 | 1.125.000,00 | 798.366,46 | 70,97% |
|
|
| održavanje čistoće javnih površina | 4.788.000,00 | 0,00 | 4.788.000,00 | 5.900.918,69 | 123,24 % |
|
|
| održavanje javnih zelenih površina | 9.713.200,00 | 4.183.785,00 | 13.896.985,00 | 13.896.985,00 | 100 % |
|
|
| redovito održavanje nerazvrstanih cesta | 6.309.000,00 | 4.019.715,00 | 10.328.715,00 | 10.421.093,17 | 100,89 % |
|
|
| UKUPNO | 21.935.200,00 | 8.203.500,00 | 30.138.700,00 | 31.017.363,32 | 103 % |

**2.3.2. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda**

Na području Gradske četvrti u tijeku 2021. godine Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. očistila je 2229 slivnika, 250 metara taložnika horizontalnih sabirnih kanala, te 4 komada pripadajućih taložnika žabljih usta. Utrošena su 2 sata za čišćenje linijskih rešetki. Kontrola horizontalnih sabirnih kanala i taložnika je obavljena na 250 metara, te su izvršene 2 kontrole linijskih rešetki. Izvanredno je očišćeno 320 metara pripadajuće mreže. Zimska služba je je obišla i posipala solju 5112m², te je na rad ljudi i vozila utrošila 11 radnih sati. Također je utrošeno 379 radnih sati na redovito održavanje uređaja za odvodnju podvožnjaka i 108 sati za odvodnju podvožnjaka. Za intervencija na sustavu odvodnje u svrhu poboljšanja prihvata oborinskih voda tj. izvedba sanacije na adresi Plitvička kod k.br. 30A, utrošeno je 0,75 radnih sati. Za navedene radove utrošena su sredstva u iznosu od 798.366,46 kuna odnosno 70,97 % planiranih.

**2.3.3. Održavanje čistoće javnih površina**

Operativnim planom redovitog čišćenja i pranja javnih površina na području Gradske četvrti u 2021. godini bilo je obuhvaćeno: ručno čišćenje 733590 m², strojno čišćenje 411355 m² i 245176 m² malom čistilicom te pranje autocisternom 548312 m² javnih površina.

Vrijednost radova izvršenih u izvještajnom razdoblju iznosi:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vrsta radova** | **Vrijednost radova (s PDV-om) u kunama** |
| Ručno čišćenje | 2.967.761,47 |
| Strojno čišćenje-velika i mala čistilica | 477.916,72 |
| Strojno pranje - cisterna | 809.014,50 |
| Deponiranje otpada | 1.158.831,27 |
| Pražnjenje i zamjena košarica za pseće fekalije | 159.301,01 |
| Pražnjenje i zamjena košarica za sitni otpad | 217.751,96 |
| Održavanje urbane opreme u pješačkoj zoni | - |
| Zbrinjavanje otpada s prigodnih sajmova i romskih naselja | - |
| Intervencije u prostoru i čišćenje plakata | 47.665,98 |
| Zbrinjavanje opasnog otpada | - |
| Čišćenje i odvoz snijega | 62.675,78 |
| UKUPNO | 5.900.918,69 |

**2.3.4. Održavanje javnih zelenih površina**

Na području gradske četvrti Trnje evidentirano je 1359286 m² ukupnih parkovnih površina, od kojih su travnate površine 1225706 m² sa 110336 komada raznog grmlja, 14953 metra živica, 2960 komada drvorednih stabala u 21631 metar drvoreda, 12166 komada parkovnih stabala, 7939 m² cvjetnjaka sezonskih i trajnih, 161 ukrasne posude, 55803 m² raznih staza, antitraumatskih podloga 4248 m², 341 sprava na dječjim igralištima, 1189 klupa, 129 stolova, 1674 metra zaštitnih ograda, 2888 komada klamerica i stupića, 739 m² pješčanika, 1400 m² uređenih površina u kazetama te 87878 m² neizgrađenoga građevinskog zemljišta koje je u korovištu.

Tijekom 2021. podružnica Zrinjevac, u okviru realizacije svoga godišnjeg operativnog plana redovitog održavanja, izvršila je sljedeće poslove na području Gradske četvrti:

|  |  |
| --- | --- |
| Opis radova | Vrijednost radova (s PDV-om) u kunama |
| Čišćenje javnih zelenih površina. | 1.022.472,40 |
| Održavanje i njega travnjaka - izubljavanje, košnja i sanacija. Košnja korovišnih površina. Grabljanje lišća. | 5.300.286,83 |
| Održavanje i njega drveća u parkovima i drvoredima, sadnja drveća, vađenje panjeva, rasadnička proizvodnja za potrebe održavanja. Hitne intervencije na stablima uzrokovane vremenskim nepogodama. Fizička zaštita drvoreda i zelenih površina. | 2.232.863,79 |
| Održavanje ukrasnog grmlja i živice, popuna mladim sadnicama. | 1.701.193,93 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka, održavanje i njega istih. Održavanje i njega bilja u ukrasnim posudama. | 745.345,78 |
| Popravak ili zamjena dotrajale i uništene opreme u parkovima i dječjim igralištima. Održavanje dječjih igrališta. | 779.175,73 |
| Fitosanitetska zaštita. | 119.149,20 |
| Čišćenje snijega. | 275.848,16 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka. Sakupljanje i utovar biorazgradivog i ostalog otpada, proizvodnja komposta, strojno planiranje i uređivanje neuređenih površina, održavanje mehanizacije koja se koristi pri realizaciji programa. | 1.720.649,20 |
| UKUPNO | 13.896.985,00 |

**2.1.5. Redovito održavanje nerazvrstanih cesta**

Na području Gradske četvrti Trnje evidentirano je 89136,00 metara prometnica ukupne površine 611497,45 m². Udio nerazvrstanih cesta na području Gradske četvrti u ukupnoj mreži gradskih prometnica iznosi 4,50 %.

Za poslove redovitog održavanja cesta u Gradskoj četvrti u izvještajnom je razdoblju utrošeno ukupno 10.421.093,17 kuna i to za sljedeće osnovne namjene:

|  |  |
| --- | --- |
| Vrsta radova | Vrijednost (s PDV-om) u kunama |
| Ljetno i zimsko održavanje | 5.610.507,58 |
| Asfalterski program iz planova MKA mjesnih odbora | 4.810.585,59 |
| UKUPNO | 10.421.093,17 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis izvršenih količina pojedinih stavki ljetnog i zimskog redovitog održavanja: | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Opis | | | | | Količina | |
| Sanacija asfaltnih površina | | | | | 625 tona | |
| Sanacija površina glodanjem-strojno | | | | | 5820,93 m² | |
| Sanacija hladnim asfaltom | | | | | 3000 kilograma | |
| Rušenje i ugradnja betonskih rubnjaka i kanalica | | | | | 99 metara | |
| Sanacija poklopaca komunalnih instalacija | | | | | 37 komada | |
| Sanacija propada | | | | | 248,67 m² | |
| Čišćenje korova uz rubnjake | | | | | 12540,50 metara | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kroz plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora realizirani su slijedeći objekti: | | | | | | | |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  |
| RBR. | MJESNI ODBOR | NAZIV ULICE | | | VRIJEDNOST RADOVA  ( u kunama) | | | |
| 1. | Kanal | Bunićeva | | | 606.669,18 | | | |
| 2. | Sigečica | Rapska | | | 748.747,68 | | | |
| 3. | Trnjanska Savica | Av. M. Držića (servisna cesta) | | | 1.369.428,88 | | | |
| 4. | Prisavlje | | | 814.968,98 | | | |
| 5. | Trnje | Petra Grgeca | | | 162.894,71 | | | |
| 6. | Bosutska | | | 903.457,49 | | | |
| 7. | Hrvatske bratske zajednice | | | 204.418,69 | | | |
| UKUPNO | | | | | 4.810.585,59 | | | |