**2.4. IZVRŠENJE PROGRAMA I PLANOVA U GRADSKOJ ČETVRTI MAKSIMIR**

**2.4.1. Planirana sredstva i njihovo korištenje**

U sljedećoj tablici prikazano je kako su proračunska sredstva bila raspoređena u Programu održavanja komunalne infrastrukture u Gradskoj četvrti Maksimir u 2021. i u planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području Gradske četvrti za 2021. te koliko je sredstava u prošloj godini potrošeno za izvršenje pojedinih vrsta poslova na području Gradske četvrti.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vrsta komunalne djelatnosti** | **Sredstva u Programu GČ ( u kunama)** | **Sredstva u planovima MKA MO ( u kunama)** | **Ukupna planirana sredstva ( u kunama)** | **Ukupno izvršeno (u kunama)** | **Postotak izvršenja** |
|
| održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 1.222.000,00 | 0,00 | 1.222.000,00 | 819.071,43 | 67,03% |
|
|
| održavanje čistoće javnih površina | 5.238.000,00 | 0,00 | 5.238.000,00 | 5.469.641,58 | 104 % |
|
|
| održavanje javnih zelenih površina | 4.096.600,00 | 3.429.070,00 | 7.525.670,00 | 7.525.670,00 | 100 % |
|
|
| redovito održavanje nerazvrstanih cesta | 4.522.000,00 | 6.656.430,00 | 11.178.430,00 | 10.018.989,03 | 90 % |
|
|
| UKUPNO | 15.078.600,00 | 10.085.500,00 | 25.164.100,00 | 23.833.372,04 | 95 % |

**2.4.2. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda**

Na području Gradske četvrti u tijeku 2021. godine Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. očistila je 3309 slivnika, 4 komada pripadajućih taložnika žablja usta, Utrošeno je 26 radna sata za čišćenje linijskih rešetki i 26 kontrola linijskih rešetki. Očišćeno je 50 metara pripadajuće mreže, te je utrošeno 214 radnih sati za redovito održavanje uređaja za odvodnju pothodnika.. Za navedene radove utrošena su sredstva u iznosu od 819.071,43 kuna odnosno 67,03 % planiranih.

**2.4.3. Održavanje čistoće javnih površina**

Operativnim planom redovitog čišćenja i pranja javnih površina na području Gradske četvrti u 2021. godini bilo je obuhvaćeno: ručno čišćenje 639382 m², strojno čišćenje 461238 m² i 247091 m² malom čistilicom te pranje autocisternom 708061 m² javnih površina.

Vrijednost radova izvršenih u izvještajnom razdoblju iznosi:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vrsta radova** | **Vrijednost radova (s PDV-om) u kunama** |
| Ručno čišćenje | 2.885.698,17 |
| Strojno čišćenje-velika i mala čistilica | 794.500,36 |
| Strojno pranje - cisterna | 1.220.023,58 |
| Deponiranje otpada | 479.618,72 |
| Pražnjenje i zamjena košarica za pseće fekalije | 47.386,15 |
| Pražnjenje i zamjena košarica za sitni otpad | 914,50 |
| Održavanje urbane opreme u pješačkoj zoni | - |
| Zbrinjavanje otpada s prigodnih sajmova i romskih naselja | - |
| Intervencije u prostoru i čišćenje plakata | 17.450,28 |
| Zbrinjavanje opasnog otpada | - |
| Čišćenje i odvoz snijega | 24.049,82 |
| UKUPNO | 5.469.641,58 |

**2.4.4. Održavanje javnih zelenih površina**

Na području gradske četvrti Maksimir evidentirano je 574625 m² ukupnih parkovnih površina, od kojih su travnate površine 513614 m² sa 13669 komada raznog grmlja, 5224 metara živica, 2197 komada drvorednih stabala u 15045 metara drvoreda, 4772 komada parkovnih stabala, 7339 m² cvjetnjaka sezonskih i trajnih, 95 ukrasne posude, 23945 m² raznih staza, antitraumatskih podloga 3585 m², 179 sprava na dječjim igralištima, 554 klupa, 60 stolova, 2385 metara zaštitnih ograda, 2114 komada klamerica i stupića, 58 m² pješčanika, 1906 m² uređenih površina u kazetama te 143129 m² neizgrađenoga građevinskog zemljišta koje je u korovištu.

Tijekom 2021. podružnica Zrinjevac, u okviru realizacije svoga godišnjeg operativnog plana redovitog održavanja, izvršila je sljedeće poslove na području Gradske četvrti:

|  |  |
| --- | --- |
| Opis radova | Vrijednost radova (s PDV-om) u kunama |
| Čišćenje javnih zelenih površina. | 621.220,85 |
| Održavanje i njega travnjaka - izubljavanje, košnja i sanacija. Košnja korovišnih površina. Grabljanje lišća. | 2.652.487,59 |
| Održavanje i njega drveća u parkovima i drvoredima, sadnja drveća, vađenje panjeva, rasadnička proizvodnja za potrebe održavanja. Hitne intervencije na stablima uzrokovane vremenskim nepogodama. Fizička zaštita drvoreda i zelenih površina. | 1.341.442,01 |
| Održavanje ukrasnog grmlja i živice, popuna mladim sadnicama. | 653.383,36 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka, održavanje i njega istih. Održavanje i njega bilja u ukrasnim posudama. | 301.932,71 |
| Popravak ili zamjena dotrajale i uništene opreme u parkovima i dječjim igralištima. Održavanje dječjih igrališta. | 783.581,01 |
| Fitosanitetska zaštita. | 88.714,35 |
| Čišćenje snijega. | 140.921,66 |
| Sakupljanje i utovar biorazgradivog i ostalog otpada, proizvodnja komposta, strojno planiranje i uređivanje neuređenih površina, održavanje mehanizacije koja se koristi pri realizaciji programa. | 941.986,45 |
| UKUPNO | 7.525.670,00 |

**2.4.5. Redovito održavanje nerazvrstanih cesta**

Na području Gradske četvrti Maksimir evidentirano je 123987 metara prometnica ukupne površine 705687,31 m². Udio nerazvrstanih cesta na području Gradske četvrti u ukupnoj mreži gradskih prometnica iznosi 5,10 %.

Za poslove redovitog održavanja cesta u Gradskoj četvrti u izvještajnom je razdoblju utrošeno ukupno 10.018.989,03 kuna i to za sljedeće osnovne namjene:

|  |  |
| --- | --- |
| Vrsta radova | Vrijednost (s PDV-om) u kunama |
| Ljetno i zimsko održavanje | 7.290.330,38 |
| Asfalterski program iz planova MKA mjesnih odbora | 2.728.658,65 |
| UKUPNO | 10.018.989,03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis izvršenih količina pojedinih stavki ljetnog i zimskog redovitog održavanja: | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | |  |  | |  |  |  |
| Opis | | | | | | | | | | | | Količina |
| Otklanjanje posljedica izvanrednog događaja | | | | | | | | | | | | 359 sati |
| Sanacija asfaltnih površina | | | | | | | | | | | | 445,4 tone |
| Popravak manjih površina - strojno | | | | | | | | | | | | 2221,99 m² |
| Sanacija poklopaca komunalnih instalacija | | | | | | | | | | | | 142 komada |
| Sanacija hladnim asfaltom | | | | | | | | | | | | 8650 kilograma |
| Strojno profiliranje kolnika, valjanje makadamskog kolnika | | | | | | | | | | | | 33136,58 m² |
| Iskop trapeznog jarka | | | | | | | | | | | | 60 metara |
| Rušenje i ugradnja rubnjaka, kanalica | | | | | | | | | | | | 512,80 meta |
| Košnja trave | | | | | | | | | | | | 24560 m² |
| Orezivanje grmlja i drveća | | | | | | | | | | | | 47635 m² |
| Sanacija propada | | | | | | | | | | | | 545,49 m² |
|  | |  | | | | | |  |  | |  |  |  |
| Kroz plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora realizirane su slijedeće prometnice: | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | |  |  |  | |
| RBR. | MJESNI ODBOR | | | | | NAZIV ULICE | | | | VRIJEDNOST RADOVA  (S PDV-om) u kunama | | |
| 1. | Bukovac | | | | | Bukovački obronci i zavoj | | | | 258.489,74 | | |
| 2. | Prilesje II. odvojak | | | | 86.360,98 | | |
| 3. | "Dinko Šimunović" | | | | | Keršovanijev trg | | | | 103.738,09 | | |
| 4. | Dobri dol | | | | | Klanjčić | | | | 331.931,41 | | |
| 5. | Dotrščina | | | | | Čret | | | | 192.902,78 | | |
| 6. | "Eugen Kvaternik" | | | | | Livadićeva ulica | | | | 443.140,60 | | |
| 7. | Maksimir | | | | | Pilarova ulica | | | | 325.778,88 | | |
| 8. | Maksimirska naselja | | | | | Hondlova ulica, nogostup | | | | 136.266,63 | | |
| 9. | Hegedušićeva ulica, staza | | | | 22.640,74 | | |
| 10. | II. Ravnice | | | | 725.234,53 | | |
| 11. | Remete | | | | | Kesten brijeg | | | | 102.174,30 | | |
| UKUPNO | | | | | | | | | | 2.728.658,65 | | |