**2.6. IZVRŠENJE PROGRAMA I PLANOVA U GRADSKOJ ČETVRTI NOVI ZAGREB-ISTOK**

**2.6.1. Planirana sredstva i njihovo korištenje**

U sljedećoj tablici prikazano je kako su proračunska sredstva bila raspoređena u Programu održavanja komunalne infrastrukture u Gradskoj četvrti Novi Zagreb-istok u 2021. i u planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području Gradske četvrti za 2021. te koliko je sredstava u prošloj godini potrošeno za izvršenje pojedinih vrsta poslova na području Gradske četvrti.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vrsta komunalne djelatnosti** | **Sredstva u Programu GČ ( u kunama)** | **Sredstva u planovima MKA MO**  **( u kunama)** | **Ukupna planirana sredstva ( u kunama)** | **Ukupno izvršeno (u kunama)** | **Postotak izvršenja** |
|
| održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 918.000,00 | 0 | 918.000,00 | 1.108.627,59 | 120,77 % |
|
|
| održavanje čistoće javnih površina | 4.086.000,00 | 0 | 4.086.000,00 | 3.352.897,34 | 82,05 % |
|
|
| održavanje javnih zelenih površina | 13.176.800,00 | 6.838.005,00 | 20.014.805,00 | 20.014.805,00 | 100 % |
|
|
| redovito održavanje nerazvrstanih cesta | 6.542.000,00 | 5.158.495,00 | 11.700.495,00 | 7.525.336,74 | 64,31 % |
|
|
| UKUPNO | 24.722.800,00 | 11.996.500,00 | 36.719.300,00 | 32.001.666,67 | 87,15 % |

**2.6.2. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda**

Na području Gradske četvrti u tijeku 2021. godine Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. očistila je 2304 slivnika, 2890 metara sabirnih kanala, te 169 komada taložnika žabljih usta. Kontrolirano je 2890 metara horizontalnih kanala i taložnika. Izvanredno je očišćeno 1000 metara pripadajuće mreže, a u sklopu zimske službe održavana je površina od 19200m² i 10,625 radna sata na rad ljudi i vozila, utrošeno je 252 radnih sati na poslovima održavanja uređaja za odvodnju pothodnika te 88,5 radnih sati za intervencije na sustavu odvodnje i čišćenje oborinskih ispusta Avenija Većeslava Holjevca. Za navedene radove utrošena su sredstva u iznosu od 1.108.627,59 kuna odnosno 120,77 % od planiranih.

**2.6.3. Održavanje čistoće javnih površina**

Operativnim planom redovitog čišćenja i pranja javnih površina na području Gradske četvrti u 2021. godini bilo je obuhvaćeno: ručno čišćenje 1097137 m², strojno čišćenje 588168 m² i 576034 m² malom čistilicom te pranje autocisternom 642278 m² javnih površina.

Vrijednost radova izvršenih u izvještajnom razdoblju iznosi:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vrsta radova** | **Vrijednost radova (s PDV-om) u kunama** |
| Ručno čišćenje | 1.789.044,66 |
| Strojno čišćenje-velika i mala čistilica | 494.150,97 |
| Strojno pranje - cisterna | 603.510,20 |
| Deponiranje otpada | 312.145,44 |
| Pražnjenje i zamjena košarica za pseće fekalije | 104.069,85 |
| Pražnjenje i zamjena košarica za sitni otpad | 13.031,64 |
| Održavanje urbane opreme u pješačkoj zoni | - |
| Zbrinjavanje otpada s prigodnih sajmova i romskih naselja | - |
| Intervencije u prostoru i čišćenje plakata | 16.144,07 |
| Zbrinjavanje opasnog otpada | - |
| Čišćenje i odvoz snijega | 20.800,51 |
| UKUPNO | 3.352.897,34 |

**2.6.4. Održavanje javnih zelenih površina**

Na području gradske četvrti Novi Zagreb istok evidentirano je 2015212 m² ukupnih parkovnih površina, od kojih su travnate površine 1886689 m² sa 44195 komada raznog grmlja, 5991 metar živica, 2369 komada drvorednih stabala u 18140 metara drvoreda, 16805 komada parkovnih stabala, 7217 m² cvjetnjaka sezonskih i trajnih, 135 ukrasne posude, 71332 m² raznih staza, antitraumatskih podloga 10046. m², 615 sprava na dječjim igralištima, 1671 klupa, 126 stolova, 2367 metara zaštitnih ograda, 4288 komada klamerica i stupića, 1488 m² pješčanika, 1619 uređenih površina u kazetama te 430249 m² neizgrađenoga građevinskog zemljišta koje je u korovištu.

Tijekom 2021. podružnica Zrinjevac, u okviru realizacije svoga godišnjeg operativnog plana redovitog održavanja, izvršila je sljedeće poslove na području Gradske četvrti:

|  |  |
| --- | --- |
| Opis radova | Vrijednost radova (s PDV-om) u kunama |
| Čišćenje javnih zelenih površina. | 1.105.923,00 |
| Održavanje i njega travnjaka - izubljavanje, košnja i sanacija. Košnja korovišnih površina. Grabljanje lišća. | 8.384.383,38 |
| Održavanje i njega drveća u parkovima i drvoredima, sadnja drveća, vađenje panjeva, rasadnička proizvodnja za potrebe održavanja. Hitne intervencije na stablima uzrokovane vremenskim nepogodama. Fizička zaštita drvoreda i zelenih površina. | 4.306.493,33 |
| Održavanje ukrasnog grmlja i živice, popuna mladim sadnicama. | 625.346,15 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka, održavanje i njega istih. Održavanje i njega bilja u ukrasnim posudama. | 1.223.311,33 |
| Popravak ili zamjena dotrajale i uništene opreme u parkovima i dječjim igralištima. Održavanje dječjih igrališta. | 1.668.430,60 |
| Fitosanitetska zaštita. | 49.213,80 |
| Čišćenje snijega. | 112.104,90 |
| Sakupljanje i utovar biorazgradivog i ostalog otpada, proizvodnja komposta, strojno planiranje i uređivanje neuređenih površina, održavanje mehanizacije koja se koristi pri realizaciji programa. | 2.539.598,53 |
| UKUPNO | 20.014.805,00 |

**2.6.5. Redovito održavanje nerazvrstanih cesta**

Na području Gradske četvrti Novi Zagreb - istok evidentirano je 112137 metara prometnica ukupne površine 786534 m². Udio nerazvrstanih cesta na području Gradske četvrti u ukupnoj mreži gradskih prometnica iznosi 5,70 %.

Za poslove redovitog održavanja cesta u Gradskoj četvrti u izvještajnom je razdoblju utrošeno ukupno 7.525.336,74 kuna i to za sljedeće osnovne namjene:

|  |  |
| --- | --- |
| Vrsta radova | Vrijednost (s PDV-om) u kunama |
| Ljetno i zimsko održavanje | 6.038.967,81 |
| Asfalterski program iz planova MKA mjesnih odbora | 1.486.368,93 |
| UKUPNO | 7.525.336,74 |

Popis izvršenih količina pojedinih stavki ljetnog i zimskog redovitog održavanja:

|  |  |
| --- | --- |
| Opis | Količina |
| Sanacija asfaltnih površina | 149,5 tona |
| Sanacija kolnika od kamenog materijala | 7820 m² |
| Rušenje i ugradnja novih rubnjaka | 395 metra |
| Košnja trave | 50300 m² |
| Čišćenje korova uz rubnjake | 1324 m1 |
| Orezivanje grmlja i drveća | 330 m² |
| Sanacija poklopaca kamenih instalacija | 7 komada |
| Popravak površina strojno | 180 m² |
| Sanacija hladnim asfaltom | 2.500 kilograma |
| Strojno profiliranje kolnika | 7850 m² |
| Podizanje poklopaca komunalnih instalacija | 18 komada |
| Sanacija propada | 467,50 m² |

Kroz plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora realizirane su slijedeće prometnice:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RBR** | **MJESNI ODBOR** | **NAZIV ULICE** | **VRIJEDNOST RADOVA ( u kunama)** |
| 1. | Buzin | ulica Mladosti | 84.092,00 |
| 2. | Dugave | Sv. Mateja od Vatikanske do kbr. 7 | 501.825,26 |
| 3. | Hrelić | Hrelićki prolaz | 61.937,44 |
| 4. | Sloboština | Karela Zahradnika | 247.761,75 |
| 5. | Utrine | Kombolova | 150.537,50 |
| 6. | Travno | Božidara Magovca 28-40 | 384.867,48 |
| 7. | Veliko polje | Uskopska | 55.347,50 |
| **UKUPNO** | | | 1.486.368,93 |