**2.7. IZVRŠENJE PROGRAMA I PLANOVA U GRADSKOJ ČETVRTI NOVI ZAGREB-ZAPAD**

**2.7.1. Planirana sredstva i njihovo korištenje**

U sljedećoj tablici prikazano je kako su proračunska sredstva bila raspoređena u Programu održavanja komunalne infrastrukture u Gradskoj četvrti Novi Zagreb-zapad u 2021. i u planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području Gradske četvrti za 2021. te koliko je sredstava u prošloj godini potrošeno za izvršenje pojedinih vrsta poslova na području Gradske četvrti.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vrsta komunalne djelatnosti** | **Sredstva u Programu GČ ( u kunama)** | **Sredstva u planovima MKA MO**  **( u kunama)** | **Ukupna planirana sredstva ( u kunama)** | **Ukupno izvršeno (u kunama)** | **Postotak izvršenja** |
|
| održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 1.214.000,00 | 0,00 | 1.214.000,00 | 1.240.871,00 | 102,21% |
|
|
| održavanje čistoće javnih površina | 7.794.000,00 | 0,00 | 7.794.000,00 | 3.852.282,02 | 49,42 % |
|
|
| održavanje javnih zelenih površina | 6.368.000,00 | 4.692.600,00 | 11.060.600,00 | 11.060.600,00 | 100 % |
|
|
| redovito održavanje nerazvrstanih cesta | 8.899.000,00 | 10.949.400,00 | 19.848.400,00 | 15.457.841,59 | 77,87 % |
|
|
| UKUPNO | 24.275.000,00 | 15.642.000,00 | 39.917.000,00 | 31.611.594,61 | 79,19 % |

**2.7.2. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda**

Na području Gradske četvrti u tijeku 2021. godine Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. očistila je 2584 slivnika, 2880 metara sabirnih kanala, te 94 komada taložnika žablja usta. Utrošen je 1 radni sat na čišćenju linijskih rešetki. Kontrolirano je 2880 metara horizontalnih kanala i taložnika, te 1 komad linijskih rešetki. Izvanredno je očišćeno 1690 metara pripadajuće mreže. Na poslovima održavanja uređaja za odvodnju pothodnika utrošeno je 232 radnih sati i 52 sata na poslovima održavanja uređaja za odvodnju podvožnjaka, također je utrošeno 9 radnih sati za intervencije na sustavu odvodnje u svrhu poboljšanja prihvata oborinskih voda kod Hojnikove i Zastavice pumpanjem vode sa ceste. Za navedene radove utrošena su sredstva u iznosu od 1.240.871,00 kuna odnosno 102,21 % od planiranih.

**2.7.3. Održavanje čistoće javnih površina**

Operativnim planom redovitog čišćenja i pranja javnih površina na području Gradske četvrti u 2021. godini bilo je obuhvaćeno: ručno čišćenje 849981 m², strojno čišćenje 291527 m² i 227113 m² malom čistilicom te pranje autocisternom 636736 m² javnih površina.

Vrijednost radova izvršenih u izvještajnom razdoblju iznosi:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vrsta radova** | **Vrijednost radova (s PDV-om) u kunama** |
| Ručno čišćenje | 2.000.259,68 |
| Strojno čišćenje-velika i mala čistilica | 391.114,93 |
| Strojno pranje - cisterna | 563.782,20 |
| Deponiranje otpada | 733.840,15 |
| Pražnjenje i zamjena košarica za pseće fekalije | 52.226,42 |
| Pražnjenje i zamjena košarica za sitni otpad | 37.951,77 |
| Održavanje urbane opreme u pješačkoj zoni | - |
| Zbrinjavanje otpada s prigodnih sajmova i romskih naselja | - |
| Intervencije u prostoru i čišćenje plakata | 14.618,07 |
| Zbrinjavanje opasnog otpada | 2.967,05 |
| Čišćenje i odvoz snijega | 55.521,75 |
| UKUPNO | 3.852.282,02 |

**2.7.4. Održavanje javnih zelenih površina**

Na području gradske četvrti Novi Zagreb zapad evidentirano je 1431111 m² ukupnih parkovnih površina, od kojih su travnate površine 1337467 m² sa 36030 komada raznog grmlja, 9187 metara živica, 2274 komada drvorednih stabala u 16948 metara drvoreda, 7492 komada parkovnih stabala, 2450 m² cvjetnjaka sezonskih i trajnih, 176 ukrasnih posuda, 45336 m² raznih staza, antitraumatskih podloga 10112 m², 407 sprave na dječjim igralištima, 946 klupa, 62 stolova, 336 metara zaštitnih ograda, 741 komada klamerica i stupića, 419 m² pješčanika, 1147 m² uređenih površina u kazetama te 588139 m² neizgrađenoga građevinskog zemljišta koje je u korovištu.

Tijekom 2021. podružnica Zrinjevac, u okviru realizacije svoga godišnjeg operativnog plana redovitog održavanja, izvršila je sljedeće poslove na području Gradske četvrti:

|  |  |
| --- | --- |
| Opis radova | Vrijednost radova (s PDV-om) u kunama |
| Čišćenje javnih zelenih površina. | 634.386,60 |
| Održavanje i njega travnjaka - izubljavanje, košnja i sanacija. Košnja korovišnih površina. Grabljanje lišća. | 5.615.809,68 |
| Održavanje i njega drveća u parkovima i drvoredima, sadnja drveća, vađenje panjeva, rasadnička proizvodnja za potrebe održavanja. Hitne intervencije na stablima uzrokovane vremenskim nepogodama. Fizička zaštita drvoreda i zelenih površina. | 1.540.801,68 |
| Održavanje ukrasnog grmlja i živice, popuna mladim sadnicama. | 809.191,86 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka, održavanje i njega istih. Održavanje i njega bilja u ukrasnim posudama. | 220.032,38 |
| Popravak ili zamjena dotrajale i uništene opreme u parkovima i dječjim igralištima. Održavanje dječjih igrališta. | 899.047,28 |
| Fitosanitetska zaštita. | 21.369,15 |
| Čišćenje snijega. | 81.211,00 |
| Sakupljanje i utovar biorazgradivog i ostalog otpada, proizvodnja komposta, strojno planiranje i uređivanje neuređenih površina, održavanje mehanizacije koja se koristi pri realizaciji programa. | 1.238.750,39 |
| UKUPNO | 11.060.600,00 |

**2.7.5. Redovito održavanje nerazvrstanih cesta**

Na području Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad evidentirano je 238251 metar prometnica ukupne površine 1236872,35 m². Udio nerazvrstanih cesta na području Gradske četvrti u ukupnoj mreži gradskih prometnica iznosi 9,00 %.

Za poslove redovitog održavanja cesta u Gradskoj četvrti u izvještajnom je razdoblju utrošeno ukupno 15.153.573,16 kuna i to za sljedeće osnovne namjene:

|  |  |
| --- | --- |
| Vrsta radova | Vrijednost (s PDV-om) u kunama |
| Ljetno i zimsko održavanje | 11.043.463,87 |
| Asfalterski program iz planova MKA mjesnih odbora | 4.414.377,72 |
| UKUPNO | 15.457.841,59 |

Popis izvršenih količina pojedinih stavki ljetnog i zimskog redovitog održavanja:

|  |  |
| --- | --- |
| Opis | Količina |
| Sanacija asfaltnih površina | 877 tona |
| Strojno profiliranje kolnika | 26465 m² |
| Popravak oštećenih dijelova bankina | 125 m3 |
| Košnja trave | 442500 m² |
| Sanacija poklopaca kamenih instalacija | 48 komada |
| Popravak površina strojno | 180 m² |
| Sanacija hladnim asfaltom | 8.300 kilograma |
| Sanacija propada | 229 m² |

Kroz plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora realizirane su slijedeće prometnice:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RBR** | **MJESNI ODBOR** | **NAZIV ULICE** | **VRIJEDNOST RADOVA**  **( u kunama)** |
| **1.** | Čehi | Sisačka, IV odvojak | 251.166,43 |
| **2.** | Botinec | Dupci | 501.044,00 |
| **3.** | Ježdovec | Ježdovečka 22f- Kušnjačići | 217.244,25 |
| **4.** | Hrvatski Leskovec | Ulica Mirka Bedeka 75-75b | 222.302,88 |
| Kajzerica | Podbrežje XII | 274.882,30 |
| **5.** | Av. Dubrovnik, nogostup R. Cimmermana | 342.060,34 |
| **6.** | Lanište | Lanište 3-3d | 156.983,25 |
| **7.** | Savski gaj | Nasserov trg | 1.272.510,73 |
| **8.** | Sv. Klara | Lukoranska ulica | 164.234,50 |
| **9** | Oreškovićeva 8-8e | 375.713,51 |
| **10** | Posedarska ulica kbr.1 | 363.283,84 |
| **11.** | Trnsko | Trnsko – nogostup 38A-45B | 272.951,69 |
| **UKUPNO** | | | **4.414.377,72** |