**2.8. IZVRŠENJE PROGRAMA I PLANOVA U GRADSKOJ ČETVRTI TREŠNJEVKA-SJEVER**

**2.8.1. Planirana sredstva i njihovo korištenje**

U sljedećoj tablici prikazano je kako su proračunska sredstva bila raspoređena u Programu održavanja komunalne infrastrukture u Gradskoj četvrti Trešnjevka-sjever u 2021. i u planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području Gradske četvrti za 2021. te koliko je sredstava u prošloj godini potrošeno za izvršenje pojedinih vrsta poslova na području Gradske četvrti.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vrsta komunalne djelatnosti** | **Sredstva u Programu GČ ( u kunama)** | **Sredstva u planovima MKA MO****( u kunama)** | **Ukupna planirana sredstva ( u kunama)** | **Ukupno izvršeno (u kunama)** | **Postotak izvršenja** |
|
| održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 1.138.000,00 | 0 | 1.138.000,00 | 534.368,60 | 46,95 % |
|
|
| održavanje čistoće javnih površina | 5.193.000,00 | 0 | 5.193.000,00 | 3.038.333,33 | 58,50 % |
|
|
| održavanje javnih zelenih površina | 2.194.800,00 | 3.426.885,00 | 5.621.685,00 | 5.621.685,00 | 100,00 % |
|
|
| redovito održavanje nerazvrstanih cesta | 1.802.000,00 | 6.957.615,00 | 8.759.615,00 | 10.803.082,70 | 123,32 % |
|
|
| UKUPNO | 10.327.800,00 | 10.384.500,00 | 20.712.300,00 | 19.997.469,63 | 96,54 % |

**2.8.2. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda**

Na području Gradske četvrti u tijeku 2021. godine Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. očistila je 1896 slivnika, rekonstruirana su 2 slivnika uključujući sanaciju asfalta. Također očišćeno je 100 metara sabirnih kanala, te 5 komada pripadajućih taložnika žabljih usta. Utrošena su 3 radna sata za čišćenje linijskih rešetki, te su izvršene 3 kontrole linijskih rešetki i 100 metara kontrole horizontalnih sabirnih kanala i taložnika. Izvanredno je očišćeno 530 metara pripadajuće mreže. Za navedene radove utrošena su sredstva u iznosu od 534.368,60 kuna odnosno 46,95 % od planiranih.

**2.8.3. Održavanje čistoće javnih površina**

Operativnim planom redovitog čišćenja i pranja javnih površina na području Gradske četvrti u 2021. godini bilo je obuhvaćeno: ručno čišćenje 789184 m², strojno čišćenje 403878 m² te pranje autocisternom 606712 m² javnih površina.

Vrijednost radova izvršenih u izvještajnom razdoblju iznosi:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vrsta radova** | **Vrijednost radova (s PDV-om) u kunama** |
| Ručno čišćenje | 1.533.820,23 |
| Strojno čišćenje-velika i mala čistilica | 320.712,09  |
| Strojno pranje - cisterna | 764.952,10  |
| Deponiranje otpada | 219.599,01 |
| Pražnjenje i zamjena košarica za pseće fekalije | 82.678,96 |
| Pražnjenje i zamjena košarica za sitni otpad | 27.234,06 |
| Održavanje urbane opreme u pješačkoj zoni |  -  |
| Zbrinjavanje otpada s prigodnih sajmova i romskih naselja | - |
| Intervencije u prostoru i čišćenje plakata | 47.022,13 |
| Zbrinjavanje opasnog otpada | 4.022,08 |
| Čišćenje i odvoz snijega | 38.292,67 |
| UKUPNO |  3.038.333,33  |

**2.8.4. Održavanje javnih zelenih površina**

Na području gradske četvrti Trešnjevka sjever evidentirano je 489611 m² ukupnih parkovnih površina, od kojih su travnate površine 424863 m² sa 22050 komada raznog grmlja, 5361 metar živica, 1529 komada drvorednih stabala u 11517 metara drvoreda, 4571 komada parkovnih stabala, 1360 m² cvjetnjaka sezonskih i trajnih, 71 ukrasne posude, 32397 m² raznih staza, antitraumatskih podloga 7.881 m², 260 sprava na dječjim igralištima, 720 klupa, 45 stolova, 4370 metara zaštitnih ograda, 2041 komada klamerica i stupića, 12 m² pješčanika te 18335 m² neizgrađenoga građevinskog zemljišta koje je u korovištu.

Tijekom 2021. podružnica Zrinjevac, u okviru realizacije svoga godišnjeg operativnog plana redovitog održavanja, izvršila je sljedeće poslove na području Gradske četvrti:

|  |  |
| --- | --- |
| Opis radova | Vrijednost radova (s PDV-om) u kunama |
| Čišćenje javnih zelenih površina. | 349.196,20 |
| Održavanje i njega travnjaka - izubljavanje, košnja i sanacija. Košnja korovišnih površina. Grabljanje lišća. | 1.760.317,03  |
| Održavanje i njega drveća u parkovima i drvoredima, sadnja drveća, vađenje panjeva, rasadnička proizvodnja za potrebe održavanja. Hitne intervencije na stablima uzrokovane vremenskim nepogodama. Fizička zaštita drvoreda i zelenih površina. | 1.419.961,61 |
| Održavanje ukrasnog grmlja i živice, popuna mladim sadnicama. | 429.786,09  |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka, održavanje i njega istih. Održavanje i njega bilja u ukrasnim posudama. | 178.834,11 |
| Popravak ili zamjena dotrajale i uništene opreme u parkovima i dječjim igralištima. Održavanje dječjih igrališta. | 457.062,26  |
| Fitosanitetska zaštita. | 49.213,80  |
| Čišćenje snijega. | 74.460,20 |
| Sakupljanje i utovar biorazgradivog i ostalog otpada, proizvodnja komposta, strojno planiranje i uređivanje neuređenih površina, održavanje mehanizacije koja se koristi pri realizaciji programa. | 902.853,70 |
| UKUPNO | 5.621.685,00  |

**2.8.5. Redovito održavanje nerazvrstanih cesta**

Na području Gradske četvrti Trešnjevka - sjever evidentiran je 96681 metar prometnica ukupne površine 611502 m². Udio nerazvrstanih cesta na području Gradske četvrti u ukupnoj mreži gradskih prometnica iznosi 4,50 %.

Za poslove redovitog održavanja cesta u Gradskoj četvrti u izvještajnom je razdoblju utrošeno ukupno 10.803.082,70 kuna i to za sljedeće osnovne namjene:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vrsta radova |  | Vrijednost (s PDV-om) u kunama |
| Ljetno i zimsko održavanje |  | 7.055.767,02 |
| Asfalterski program iz planova MKA mjesnih odbora |  | 3.247.306,82 |
| UKUPNO |  | 10.803.082,70 |

Popis izvršenih količina pojedinih stavki ljetnog i zimskog redovitog održavanja:

|  |  |
| --- | --- |
| Opis | Količina |
| Zatvaranje udarnih jama | 210 tona |
| Sanacija asfaltnih površina | 504 tone |
| Popravak površina-strojno | 857,66 m² |
| Sanacija hladnim asfaltom | 14.950 kilograma |
| Strojno profiliranje kolnika | 3300 m² |
| Sanacija propada | 1203,65 m² |

Kroz plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora realizirane su slijedeće prometnice:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RBR** | **MJESNI ODBOR** | **NAZIV ULICE** | **VRIJEDNOST RADOVA****( u kunama)** |
| 1. | Antun Mihanović | Florijana Andrašeca | 233.794,09 |
| 2. | Savska – Tratinska nogostup | 145.859,83 |
| 3. | Dr. Ante Starčević | Voltino 5-7 | 142.004,80 |
| 4. | Hanamanova 16-30 | 249.517,10 |
| Šamačka | 176.427,33 |
| 5. | Medvednička-Gaboška | 72.727,21 |
| 6. | Prilaz Pavla Vuk Pavlovića | 600.655,71 |
| 7. | Ljubljanica | Višnjevac 4 | 163.293,88 |
| 8. | Nikola Tesla | Mirkovečka  | 274.366,38 |
| 9. | Rudeš | Jablanska 25-27 | 122.973,94 |
| 10. | Čabarska | 174.471,89 |
| 11. | Milice Mihičić | 276.840,81 |
| 12. | Samoborček | Nogostup A. Žaje od Nove ceste do Petračićeve | 207.142,16 |
| 13. | Silvije Strahimir Kranjčević | Ogrizovićeva | 118.649,49 |
| 14. | Čakovečka 1-1a | 39.368,05 |
| 15. | Stara Trešnjevka | Nehajska 6-16 | 249.214,15 |
| **UKUPNO** | **3.247.306,82** |