2.9. IZVRŠENJE PROGRAMA I PLANOVA U GRADSKOJ ČETVRTI TREŠNJEVKA-JUG

2.9.1. Planirana sredstva i njihovo korištenje

U sljedećoj tablici prikazano je kako su proračunska sredstva bila raspoređena u Programu održavanja komunalne infrastrukture u Gradskoj četvrti Trešnjevka-jug u 2021. i u planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području Gradske četvrti za 2021. te koliko je sredstava u prošloj godini potrošeno za izvršenje pojedinih vrsta poslova na području Gradske četvrti.

| Vrsta komunalne djelatnosti | Sredstva u Programu GČ ( u kunama) | Sredstva u planovima MKA MO ( u kunama) | Ukupna planirana sredstva ( u kunama) | Ukupno izvršeno (u kunama) | Postotak izvršenja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 1.267.000,00 | 0,00 | 1.267.000,00 | 527.946,73 | 41,67 % |
| održavanje čistoće javnih površina | 5.634.000,00 | 0,00 | 5.634.000,00 | 5.434.684,87 | 96,46 % |
| održavanje javnih zelenih površina | 6.546.100,00 | 6.120.480,00 | 12.666.580,00 | 12.666.580,00 | 100 % |
| redovito održavanje nerazvrstanih cesta | 3.959.000,00 | 6.630.520,00 | 10.589.520,00 | 8.959.859,40 | 84,61 % |
| UKUPNO | 17.406.100,00 | 12.751.000,00 | 30.157.100,00 | 27.589.071,00 | 91,48 % |

2.9.2. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Na području Gradske četvrti u tijeku 2021. godine Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. očistila je 848 slivnika, 600 metara sabirnih kanala te 11 komada pripadajućih taložnika žabljih usta. Prekontrolirano je 600 metara horizontalnih sabirnih kanala i taložnika. Očišćeno je 510 metara pripadajuće mreže, te 0,5 komada regulacije tj. Usluge Zagrebačkih cesta (Slavonska/Zagrebačka avenija podvožnjak). Utrošeno je 433 radnih sati na redovito održavanje uređaja za odvodnju pothodnika, kao i 111 radnih sati na redovito održavanje uređaja za odvodnju podvožnjaka. Za navedene radove utrošena su sredstva u iznosu od 527.946,73 kn odnosno 41,67 % od planiranih.

2.9.3. Održavanje čistoće javnih površina

Operativnim planom redovitog čišćenja i pranja javnih površina na području Gradske četvrti u 2021. godini bilo je obuhvaćeno: ručno čišćenje 923224 m², strojno čišćenje 567131 m² te pranje autocisternom 852047  m² javnih površina.

Vrijednost radova izvršenih u izvještajnom razdoblju iznosi:

| Vrsta radova | Vrijednost radova (s PDV-om) u kunama |
| --- | --- |
| Ručno čišćenje | 3.496.384,95 |
| Strojno čišćenje-velika i mala čistilica | 460.983,02 |
| Strojno pranje - cisterna | 878.719,60 |
| Deponiranje otpada | 210.920,45 |
| Pražnjenje i zamjena košarica za pseće fekalije | 153.007,38 |
| Pražnjenje i zamjena košarica za sitni otpad | 58.985,26 |
| Održavanje urbane opreme u pješačkoj zoni | - |
| Zbrinjavanje otpada s prigodnih sajmova i romskih naselja | - |
| Intervencije u prostoru i čišćenje plakata | 108.881,90 |
| Zbrinjavanje opasnog otpada | - |
| Čišćenje i odvoz snijega | 66.802,31 |
| UKUPNO | 5.434.684,87 |

2.9.4. Održavanje javnih zelenih površina

Na području gradske četvrti Trešnjevka jug evidentirano je 1334508  m² ukupnih parkovnih površina, od kojih su travnate površine 1202715 m² sa 48994 komada raznog grmlja,  9457 metara živica, 4500 komada drvorednih stabala u 29565 metra drvoreda, 10956 komada parkovnih stabala,1614 m² cvjetnjaka sezonskih i trajnih, 78 ukrasnih posuda, 86939 m² raznih staza, antitraumatskih podloga 15085 m², 447 sprava na dječjim igralištima, 1835 klupa, 91 stolova, 1022 metra zaštitnih ograda, 2255 komada klamerica i stupića, 55 m² pješčanika, 2438 m² uređenih površina u kazetama te 73000 m² neizgrađenoga građevinskog zemljišta koje je u korovištu.

Tijekom 2021. podružnica Zrinjevac, u okviru realizacije svoga godišnjeg operativnog plana redovitog održavanja, izvršila je sljedeće poslove na području Gradske četvrti:

| Opis radova | Vrijednost radova (s PDV-om) u kunama |
| --- | --- |
| Čišćenje javnih zelenih površina. | 1.029.359,10 |
| Održavanje i njega travnjaka - izubljavanje, košnja i sanacija. Košnja korovišnih površina. Grabljanje lišća. | 4.740.482,83 |
| Održavanje i njega drveća u parkovima i drvoredima, sadnja drveća, vađenje panjeva, rasadnička proizvodnja za potrebe održavanja. Hitne intervencije na stablima uzrokovane vremenskim nepogodama. Fizička zaštita drvoreda i zelenih površina. | 3.139.230,78 |
| Održavanje ukrasnog grmlja i živice, popuna mladim sadnicama. | 365.933,23 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka, održavanje i njega istih. Održavanje i njega bilja u ukrasnim posudama. | 174.854,28 |
| Popravak ili zamjena dotrajale i uništene opreme u parkovima i dječjim igralištima. Održavanje dječjih igrališta. | 1.344.074,03 |
| Fitosanitetska zaštita. | 66.050,10 |
| Čišćenje snijega. | 77.405,31 |
| Sakupljanje i utovar biorazgradivog i ostalog otpada, proizvodnja komposta, strojno planiranje i uređivanje neuređenih površina, održavanje mehanizacije koja se koristi pri realizaciji programa. | 1.729.190,36 |
| UKUPNO | 12.666.580,00 |

2.9.5. Redovito održavanje nerazvrstanih cesta

Na području Gradske četvrti Trešnjevka - jug evidentirana su 90623 metra prometnica ukupne površine 598210 m². Udio nerazvrstanih cesta na području Gradske četvrti u ukupnoj mreži gradskih prometnica iznosi 4,40 %.

Za poslove redovitog održavanja cesta u Gradskoj četvrti u izvještajnom je razdoblju utrošeno ukupno 8.959.859,40  kuna i to za sljedeće osnovne namjene:

| Vrsta radova | Vrijednost (s PDV-om) u kunama |
| --- | --- |
| Ljetno i zimsko održavanje | 5.648.030,46 |
| Asfalterski program iz planova MKA mjesnih odbora | 3.311.828,94 |
| UKUPNO | 8.959.859,40 |

Popis izvršenih količina pojedinih stavki ljetnog i zimskog redovitog održavanja:

| Opis | Količina |
| --- | --- |
| Otklanjanje posljedica izvanrednog događaja | 24 sata |
| Sanacija asfaltnih površina | 96,5 tona |
| Čišćenje korova rubnjaka | 8750metara |
| Rušenje i ugradnja novih rubnjaka | 102,1 metar |
| Čišćenje korova uz rubnjake | 8750 metara |
| Sanacija propada | 1707,36 m² |
| Sanacija hladnim asfaltom | 9.600 kilograma |

Kroz plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora realizirani su slijedeći objekti:

| RBR | MJESNI ODBOR | NAZIV ULICE | VRIJEDNOST RADOVA ( u kunama) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jarun | Komiška | 81.361,23 |
| 2. |  | Ulica Jarun | 1.269.134,35 |
| 3. | Prečko | Petrovaradinska | 605.049,89 |
| 4. | Knežija | Omiška ulica | 296.859,49 |
| 5. |  | Ulica braće Cvijić | 405.535,25 |
| 6. | Vrbani | Lopatinečka ulica | 473.712,29 |
| 7. |  | Nogostup Horvaćanska, Hrvatskog sokola nakon Toplinarstva | 180.176,44 |
| UKUPNO |  |  | 3.311.828,94 |